Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego nr IiB.271.3.2019 z dnia 12.02.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Byszkowo”

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr …….

zawarta w Czaplinku w dniu …….2019 r.

pomiędzy:

Gminą Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, NIP 674-10-16-121, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

……………………………………..

a

………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem nadzoru”

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Byszkowo”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w Zapytaniu ofertowym nr IiB.271.3.2019 z dnia 12.02.2019 r. oraz w załącznikach do tego zapytania.

- Przedmiot umowy stanowi element operacji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Byszkowo” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr  00021-65170-UM1610075/18 z dnia 24.09.2018 r.

§ 2

Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przestrzegania i wypełniania obowiązków zawartych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), oraz do:

- zapoznania się z projektami budowlanymi,

- uczestniczenia w przekazaniu wykonawcy placu budowy,

- organizowania i prowadzenia raz w tygodniu, w okresie realizacji zadania, w siedzibie zamawiającego narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego, a także w zależności od potrzeb projektanta,

- uczestniczenia w naradach technicznych i problemowych na wniosek wszystkich stron procesu inwestycyjnego,

- stawiania się na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego,

- dokonywania odbiorów częściowych robót i obiektów wg zasad ustalonych w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,

- zorganizowania oraz przeprowadzenia odbioru końcowego oraz przygotowania protokołu odbioru w porozumieniu z zamawiającym,

- zapewnienia zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,

- rozwiązywania problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

- zatwierdzania i kontrolowania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,

- informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji robót, a szczególnie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w stosunku do dokumentacji i harmonogramu realizacji,

- szacowania i weryfikowania oraz uzgadniania z zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,

- sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich akceptację,

- uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót w terminach wyznaczonych przez zamawiającego,

- uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych,

- sprawowania kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów zamawiającego, w tym:

- reprezentowania zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania;

- sprawdzenia i odbioru robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

- kontroli ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania;

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy (w tym weryfikacji kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);

- rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

- brania udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;

- sprawdzania posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem zamawiającego o zaistniałym fakcie.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Inspektorowi nadzoru projektu budowlanego.

- Przekazanie Inspektorowi nadzoru kopii umowy z wykonawcą robót.

- Pisemne powiadamianie Inspektora nadzoru w terminie 14 dni o dokonanych zmianach umowy z wykonawcą robót.

- Powiadomienie wykonawcy robót o powierzeniu Inspektorowi nadzoru obowiązków nadzoru nad robotami budowlanymi.

§ 4

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala się na podstawie złożonej oferty w kwocie

brutto …………………. zł

słownie brutto: ……………………………………………………….. zł

w tym kwota netto: ……………….. zł i podatek VAT 23% tj. …………………. zł

- Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzacji.

- W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (w tym koszty dojazdów, diet, noclegów itp.).

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się być obecny na budowie 1 raz w tygodniu.

- Zwiększenie zakresu rzeczowego (wartości robót) lub zmiana terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawionej przez Inspektora nadzoru faktury.

- Ustala się termin zapłaty faktury Inspektora nadzoru do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 5

- Do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Inspektor nadzoru wyznacza:

- inspektora nadzoru branży ……….: ………………………………………………

- Do bieżących kontaktów z Inspektorem nadzoru Zamawiający wyznacza:

- Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa – pana Marka Młynarczyka, tel. 094 37 26 241, kom. 665 777 705, e-mail: inwestycje@czaplinek.pl .

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, nie powoduje obowiązku zapłaty na rzecz Inspektora nadzoru kary umownej lub odszkodowania.

- Zamawiający może ponadto, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki, odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z istotnych postanowień niniejszej umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego z wyznaczeniem Inspektorowi nadzoru dodatkowego terminu na wykonanie postanowień umowy;

  - jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a także tempem robót niedającym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

  - w przypadku nie przystąpienia bądź odstąpienia od realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy;

  - w innych przypadkach, przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

- W przypadku odstąpienia od umowy Inspektor nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy za odebraną przez Zamawiającego i potwierdzoną dokumentami lub protokołem odbioru część przedmiotu umowy. Ustalenie wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru w związku z odstąpieniem od umowy przed jej wykonaniem następuje protokolarnie, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac, treści umowy oraz na podstawie oferty Inspektora nadzoru.

§ 7

- Inspektor nadzoru odpowiada za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inspektora nadzoru wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego działania.

- Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady obiektu budowlanego, którego budowę/przebudowę nadzorował i odebrał.

- Odpowiedzialnością Inspektora nadzoru objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym, w tym nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace związane z wykonaniem inwestycji, a w szczególności: wykonawców i podwykonawców robót oraz dostawców, chyba że nie nastąpiły z winy Inspektora nadzoru.

§ 8

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

  - za zwłokę w wykonaniu poszczególnych obowiązków Inspektora nadzoru przewidzianych niniejszą umową - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 4 ust. 1) za każdy dzień zwłoki licząc od każdego zdarzenia;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 4 ust. 1) umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad;

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 4 ust. 1).

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionej przez Inspektora nadzoru faktury, na co Inspektor nadzoru niniejszym wyraża zgodę.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia może nastąpić:

  - jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych albo w innych dokumentach zmian, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów albo zmianami w wiedzy technicznej albo wykonania usług dodatkowych;

  - na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac;

  - jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia prac wystąpi w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego;

  - z przyczyn niezależnych od stron.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności, termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności.

- Zmiana umowy w zakresie innym niż termin wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac oraz zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający rezygnuje;

  - zmiany odpowiedniego planu inwestycyjnego lub planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, w wyniku której środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu umowy będą wymuszały zmianę zakresu finansowego niniejszej umowy;

  - zmiany przepisów uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

  - zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT); jeżeli po zawarciu umowy ulegnie zmianie obowiązująca stawka podatku VAT, to stawka podatku VAT powinna zostać naliczona i zapłacona w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury/rachunku przez Inspektora nadzoru.

- Wszystkie powyższe postanowienia z niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Strony powinny wyrazić zgodę.

§ 10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Inspektora nadzoru.

Zamawiający							Inspektor nadzoru