INFORMACJA

z prac Burmistrza Czaplinka

za okres od 19 marca 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r.

W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 17 zarządzeń:

  - W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku,

  - W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 11/2012 r. z dnia 8 lutego 2012 r. o powołaniu Społecznej Rady Kultury,

  - W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku,

  - W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 78/2013 z dnia 22 października 2013 r. o powołaniu Społecznej Rady Seniorów,

  - W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 12/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Młodzieży,

  - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

  - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczanych do dzierżawy oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 23/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. ( 2 działki – ogród przydomowy, 3 działki – działalność gospodarcza, 1 działka – polepszenia warunków działki przyległej ),

  - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 20/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. i Nr 23.2015 
z dnia 27 lutego 2015 r. ( 1 działka – grunt rolny ),

  - W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

  - W sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015 r.

  - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 379 o pow. 0,1095 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym 02 w Czaplinku,

  - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( 1 działka – budownictwo mieszkaniowe z usługami wbudowanymi nieuciążliwymi ),

  - W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 33/2015 z dnia 20 mara 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku,

  - W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Czaplinek do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

  - W sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Burmistrza Czaplinka Nr 38/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

  - W sprawie gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejski 
w Czaplinku,

  - w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie likwidacji sprzętu z wyposażania w hali widowiskowo – sportowej, oraz drobnego sprzętu sportowego z wyposażenia hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49.

W zakresie inwestycji:

- Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.  Czarne Małe. Dokonano oceny stanu technicznego obiektu oraz zinwentaryzowano zakres rzeczowy prac i potrzeb planowanych do uwzględnienia przy opracowywaniu  projektu budowlanego. W dniu 17.03.2015 r. uzgodniono i uzyskano  z RE Drawsko Pom. warunki techniczne zasilania energetycznego obiektu, który nie posiadał własnego zasilania. Podpisano umowę z RE Drawsko Pom. o wykonanie zasilania obiektu na uzgodnionych warunkach. Zlecono wykonanie wznowienia granic działki na której stoi stacja, ponieważ w części działka ta jest użytkowana przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, którego poinformowano o stanie faktycznym i podjętych działaniach przywracających właściwy stan prawny i faktyczny. Wznowienie granic zostało dokonane w dniu 17.03.2015 r., na podstawie czego strony postępowania podpisały stosowny protokół. Uzgodniono z wybranym wykonawcą, firmą Eko-Projekt Magdalena Budzisz 
z Koszalina, warunki realizacji zadania, w oparciu o złożoną ofertę z dnia 10.02.2015 r., w zakresie finansowym na poziomie 56.457 zł. brutto i terminem  realizacji do 15.12.2015r. z pozwoleniem na budowę włącznie.

- Przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku. W dniu  12.03.2015 r. Gmina Czaplinek 
i Zarząd Dróg Powiatowych przekazał plac budowy dla Wykonawcy w celu wykonania robót związanych z przebudową ulicy Jeziornej. Wykonawcą robót jest firma „Pol-Dróg” z  Drawska Pomorskiego, która zadanie ma zrealizować do 31.10.2015 r. za kwotę 1.297.904 zł. Montaż finansowy zadania stanowią środki z budżetu państwa w kwocie 648.952 zł., środki z budżetu Powiatu Drawskiego 324.476,-zł. i środki własne Gminy Czaplinek w kwocie 324.476,-zł. W dniu 08.04.2015 r. odbyła się narada techniczna, na której omówiono stan przygotowania zadania do realizacji po stronie formalno-prawnej 
i wykonawczej. Prowadzenie robót będzie znacznym utrudnieniem dla mieszkańców 
i kierowców pojazdów korzystających z tej drogi, zatem zaleca się, by zainteresowani tak się zorganizowali, aby pogodzić prowadzenie robót z odbywającym się ruchem kołowym i dojazdem do nieruchomości.

- Przebudowa drogi w ul. Brzozowej w Czaplinku. W dniu 02.04.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót - firmą „BUDRO” Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński z Drawska Pom. na kwotę 461.997 zł.  W dniu 08.04.2015 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. Rozpoczęcie robót wykonawca planuje w IV dekadzie kwietnia.

- Projekt rewitalizacji centrum miasta w obrębie ul. Rynek, Sikorskiego oraz Apteczna, Ogrodowa i Górna na   odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Jeziornej. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym została firma „Ako-Architekci” z Gdańska za kwotę 113.160,- zł. brutto,  z terminem wykonania wraz 
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę do 30.11.2015 r. Wybrany zespół projektowy jest autorem koncepcji zagospodarowania Rynku i ul. Sikorskiego, opracowanej we wrześniu 2009 r., która była przedmiotem konsultacji z samorządami mieszkańców w Czaplinku, i która po weryfikacji została ponownie przedstawiona dla Zamawiającego w dniu 18.03.3015 r. Po dokonaniu prezentacji przez wykonawcę 
i przeprowadzonej dyskusji Gmina ustaliła możliwość przekazywania uwag i wniosków w omawianym terminie do 08.04.2015 r. Uwagi, wnioski i stanowisko Gminy zostały przekazane dla wykonawcy celem ich zagospodarowania na rzecz realizowanego zamówienia.

- Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Czaplinku. W dniu 26.01.2015 r. podpisano umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski 
z Czaplinka na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na starej części budynku, na kwotę 220.668 zł. brutto, i w tym samym dniu przekazano dla Wykonawcy  plac budowy. W czasie prowadzonych robót systematycznie, raz 
w tygodniu, odbywają się narady robocze  na budowie pod kątem monitorowania prowadzonego procesu inwestycyjnego. Zaawansowanie robót obejmuje 50% przewidywanego zakresu rzeczowego. W dniu 04.02.2015 r. przy udziale Dyrektora Szkoły, Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Inwestora  omówiony został zakres rzeczowy robót związanych z wymianą pokrycia dachowego  z robotami towarzyszącymi na części dobudowanej z dachem płaskim. Wykonawca przedstawił ofertę w dniu 11.02.2015 r. na kwotę 46.671 zł., która w wyniku negocjacji skorygowana została do kwoty 40.000 zł. brutto i terminem wykonania do 30.06.2015 r.  Ta część   zadania została wykonana 
i odebrana w dniu 15.04.2015 r.

- Modernizacja  oczyszczalni ścieków w Czaplinku. W dniu 28.11.2014 r. podpisana została przez ZMiGPD umowa  z wybranym wykonawcą – firmą Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa k/Koszalina, na kwotę 209.100 zł. Dla potrzeb sprawowania odpowiedniego nadzoru nad wykonaniem prac projektowych i ich monitorowania, ustalono comiesięczne spotkania, na których jest omawiany stan zaawansowania prac projektowych. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 10.02.2015 r., na którym to projektant przedstawił 2 warianty koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii membranowej, w zakresie branży technologicznej z określeniem  wykorzystania istniejących obiektów kubaturowych oczyszczalni i przepompowni głównej. Zaakceptowana została przez Zamawiającego koncepcja wariantu I, który jest rozwiązaniem korzystniejszym w obszarze technicznym i eksploatacyjnym. Natomiast na spotkaniu w dniu 17.03.2015 r. omówiono zaawansowanie robót w obszarze formalno-prawnym i rozwiązań technicznych. Kolejne spotkanie planowane jest na dzień 22.04.2015 r. pod kątem oceny stanu zaawansowania prac projektowych.

- Przebudowa III etapu drogi wojewódzkiej 163 Czaplinek – Machliny.  Wykonawca - firma „Skanska” Oddział w Gdańsku realizuje zadanie  od 26.11.2014 r., które planowane jest do zakończenia na dzień 30.09.2015 r. Wykonawca po zapoznaniu się  
i przeanalizowaniu dokumentacji projektowej  przeprowadził prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów drogi, zorganizował plac budowy, ustawił logistycznie proces inwestycyjny, pozawierał umowy z podwykonawcami i przystąpił do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Broczyno i Machliny o długości 2,0 km na potrzeby odwodnienia pasa drogowego. W czasie realizacji prac w każdym miesiącu organizowane są narady budowy poświęcone monitorowaniu procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim uzgadnianiu i wyjaśnianiu wszelkich zagadnień, które towarzyszą realizowanemu zadaniu. Ostatnia narada miała miejsce w dniu 24.03.2015 r. W dniu 03.03.2015 r. w m. Broczyno oraz w dniu 10.03.3015 r. w m. Machliny odbyło się spotkanie Inwestora i Wykonawcy z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości, które dotyczyło ustalenia lokalizacji wjazdów z przebudowywanej drogi na posesje. Na tych spotkaniach Wykonawca poinformował jego uczestników, iż roboty drogowe  rozpoczyna w III dekadzie marca.  Wykonawca wykonał badania nośności nawierzchni drogi, których wynik dla określonych lokalizacji jest niekorzystny. Konieczna jest zmiana technologii wzmocnienia nawierzchni w wyznaczonych miejscach. Inwestor uzgodnił z Wykonawcą rozwiązania techniczne w celu uzyskania wymaganych parametrów nośności i wyraził zgodę na zwiększenie kosztów realizacji zadania z tytułu planowanych wzmocnień do kwoty 700.000 zł. W dniu 15.03.2015 r. Gmina Czaplinek podpisała porozumienie 
z wykonawcą robót, firmą Skanska S.A., na mocy którego Gmina udostępnia na okres do 31.12.2015 r. cześć działki 463/1 i  466/9 w obrębie Broczyno, do składowania  materiałów drogowych niezbędnych do wbudowania na rzecz prowadzonej inwestycji. Natomiast firma Skanska S.A. utwardzi teren przy kościele od strony drogi gminnej kostką polbrukową na pow. 380 m2 z zachowaniem ustalonych warunków technologicznych  w terminie do 31.07.2015 r. Od dnia 20.04.2015 r. na odcinku Czaplinek – Machliny wdrożona została tymczasowa organizacja ruchu w związku 
z prowadzonymi robotami, co skutkować będzie utrudnieniami w ruchu. Polegały one będą na jednostronnym zwężeniu pasa ruchu oraz prowadzenia ruchu wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej, maksymalna długość wahadła będzie wynosiła 800 mb.

- Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza                           w Czaplinku. W dniu 08.04.2015 r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w formie dotacji, w wysokości 370.000 zł. ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, z terminem realizacji do 31.08.2015 r. W dniu 10.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót   z terminem składania ofert do 27.04.2015 r. i terminem realizacji do 20.08.2015 r.

- Remont główny mostu na drodze gminnej w m. Głęboczek. Przygotowano dokumentację przetargową oraz zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu mostu. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.04.2015 r., a termin wykonania zadania do dnia 15.06.2015 r.

- Remont dachu amfiteatru.  Ustalono zakres rzeczowy prac związanych z remontem pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi oraz wykonano przedmiary robót 
i kosztorys inwestorski. Przygotowano zaproszenie do składania ofert, publikując je na stronie internetowej zamawiającego w dniu 17.04.2015 r., z terminem składania ofert do 23.04.2015 r. i wykonania zadania do 31.05.2015 r.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

- W dniu 31 marca 2015 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

  - oznaczonej nr działki 17/4 o pow. 0,8152 ha, położonej w Czaplinku w obrębie 08, KW KO1D/00024072/6 Cena wywoławcza  121 500,00 netto

  - oznaczonej nr działki 17/5 o pow. 0,5159 ha, położonej w Czaplinku w obrębie 08, KW KO1D/00024072/6 Cena wywoławcza  76 800,00 netto

  - oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy ul. Kalinowej 3 
w Czaplinku, KW  KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza  116 600,00 zł netto

  - oznaczonej nr działki 532/28 o pow. 0,4892 ha położonej przy ul. Kamiennej 2 
w Czaplinku, KW  KO1D/00018366/9.  Cena wywoławcza 228 500,00 zł netto. Żadna działka nie została sprzedana.

- W dniu 9 kwietnia odbył się czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- oznaczonej nr działki 251/1 o pow. 0,0879 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo KW  KO1D/00018367/6. Cena wywoławcza  8 400,00 zł, cena osiągnięta w przetargu: 8.500,00 zł

- oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo, zabudowanej budynkiem gospodarczym (magazynowym) o pow. użytkowej 308,00 m2 i dwoma zespolonymi budynkami gospodarczymi (magazynowo-skupowymi) o łącznej powierzchni użytkowej 340,60 m2 KW  KO1D/00018759/1.Cena wywoławcza 30.800,00 zł, cena osiągnięta w przetargu 31.110,00 zł

- Na 14 maja 2015 r. został ogłoszony trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 0,2600 ha, położonej w miejscowości Machliny, w skład której wchodzi działka nr 150 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana budynkiem użytkowym (była szkoła) o powierzchni użytkowej 418,70 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,50 m² i działka nr 149/2 
o powierzchni 0,1700 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim prowadzona jest księga wieczysta nr KW KO1D/00024094/6.Cena wywoławcza 240 500,00 zł (Cena nieruchomości została obniżona o 40%)

- Na 19 maja 2015 r. został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- oznaczonej nr działki 272/1 o pow. 0,2321 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo wpisanej do księgi wieczystej KW  KO1D/00009870/9.                                            Cena wywoławcza  43 000,00 zł netto

- oznaczonej nr działki 224/11 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo wpisanej do księgi wieczystej KW  KO1D/00008725/1.                                            Cena wywoławcza  27 400,00 zł netto

- oznaczonej nr działki 224/12 o pow. 0,2069 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo wpisanej do księgi wieczystej KW  KO1D/00008726/8.                                            Cena wywoławcza  37 300,00 zł netto

- oznaczonej nr działki 9/27 o pow. 0,0672 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łazice, w miejscowości Karsno, zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni 
o pow. użytkowej 17,64 m2, wpisanej do księgi wieczystej KW  KO1D/00013257/7. Cena wywoławcza  15 810,00 zł netto

- Wydano:

- 3 decyzje o warunkach zabudowy dla działek: Nr 4/4, obr. Stare Gonne, Nr 44/6, obr. Żerdno, Nr 145/6, obr. Rzepowo,

- 3 decyzje o zmianie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla działek: Nr 81/1, obr. Łazice, Nr 120/2, 120/4, 120/5, obr. Psie Głowy, Nr 307/9, 298, obr. Sikory, Nr 96/6, obr. Żelisławie, Nr 116/4, obr. Niwka.

- Wydano:

- 18 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium,

- 4 postanowienia dotyczące zaopiniowania wstępnych projektów podziału nieruchomości,

- 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości,

- 11 umowy najmu na sale wiejskie,

- 8 umów na dzierżawę (w tym 2 na grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i 6 na grunty rolne) oraz 2 aneksy dotyczące obowiązujących umów dzierżawy,

- W związku z trwającymi pracami planistycznymi:

- W dniach od 24 marca 2015 r.  do 22 kwietnia 2015 r. wyłożony do publicznego wglądu jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbyła się 
w dniu 9 kwietnia 2015 r.. Poza Wykonawcą  i pracownikami urzędu nikt nie wziął w dyskusji udziału. Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2015 r.

- Przygotowane zostały obwieszczenia, zawiadomienia o podjęciu uchwały 
Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek”. Wystąpiono o określenie zakresu opracowania prognozy środowiskowe do RDOŚ i Sanepidu.

- Przygotowane zostały obwieszczenia, zawiadomienia o podjęciu uchwały 
Nr VII/51/15 z dnia 26 marca 2015 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego części obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno. Wystąpiono o określenie zakresu opracowania prognozy środowiskowe do RDOŚ i Sanepidu.

- W związku z podjętymi w dniu 26 marca 2015 r. przez Radę Miejską w Czaplinku uchwałami:

- Nr VII/49/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 12/1 obręb 02; nr 378, 589/5, 528, 529, 530, 525/17, 525/12 obręb 03; nr 19/15, 19/176 obręb 05; nr 9 obręb 08 miasta Czaplinek,

- Nr VII/45/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka dla działek 164 i 165/2 obr. 02 Czaplinek.

Przygotowałam obwieszczenia o ich podjęciu, pismo do wojewody o przekazaniu dokumentacji planistycznych w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonego postępowania planistycznego oraz informację  do RDOŚ i Sanepidu.

W zakresie podatków:

- Wydano 25 zaświadczeń, w tym 16 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz 9 o nie zaleganiu w podatkach.

- Przekazano 2% podatku rolnego z tytułu I raty do Izb Rolniczych w kwocie 6 622,56 zł.

- Po rozliczeniu sołtysów z zainkasowanej I raty podatku naliczono i przekazano prowizję w wysokości 8 778,00 zł.

- Sporządzono 164 upomnienia wobec osób fizycznych, które nie uiściły w terminie I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w łącznej kwocie 88 870,00 zł.

- Sporządzono i przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych za 2014 r. w kwocie 15 226,90 zł. Wnioskowana kwota zostanie przekazana Gminie w terminie do 31 maja 2015 r.

- Odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej z uwagi brak zaistnienia przesłanek do zastosowania pomocy.

- Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 rok.

- Sporządzono i przekazano roczne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis za 2014 r.

- Sporządzono sprawozdania z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2015 r.

- Bieżące przygotowywanie dokumentów w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W zakresie ochrona zdrowia:

- 15 kwietnia 2015 roku po raz trzeci mieszkańcy gminy Czaplinek mieli możliwość skorzystania z mobilnego punktu do zakładania  ZIP.  Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis internetowy NFZ, zintegrowany z aktualną bazą Funduszu, udostępniony użytkownikom Internetu 1 lipca 2013 r. Poza częścią przeznaczoną dla wszystkich, jest w nim część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w ZIP. 
Z mobilnego stanowiska skorzystało 30 osób.

- 16 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku miało miejsce spotkanie informacyjno – edukacyjne pn.: "Znaczenie profilaktyki i badań mammograficznych w życiu kobiety", które poprowadziła przedstawicielka Grupy LUX MED Diagnostyka. Celem spotkania było zachęcenie kobiet do regularnego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi.

- 13 maja br. odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w dwóch grupach wiekowych: 50-69 oraz 40-49 i 70-75 lat

W zakresie projektów:

- Gmina Czaplinek udzieliła pomocy grupą nieformalnym w złożeniu wniosku do konkursu Mikrodotacje Małe Inicjatywy Lokalnej  realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet I. Projekty złożyły następujące grupy z: Rzepowa – „Smaki Rzepy”; Piaseczno – „Zagrajmy w siatkówkę”, Trzcińca - „Przystań na dłużej 
w Trzcińcu”; Grupa artystyczna „Wypożyczalnia Skrzydeł” – „Barok za miedzą”.

W zakresie kultura:

- 28 marca br. po raz kolejny odbył się Jarmark Wielkanocny.

- Z okazji Dnia Flagi RP CzOK zaprosił do udziału w konkursie plastycznym dzieci 
z Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz Przedszkola Sióstr Salezjanek 
w Czaplinku. Celem konkursu jest krzewienie patriotyzmu wśród dzieci oraz pobudzenie ich aktywności twórczej. Dzieci mają za zadanie narysować budynek, na którym widziały wywieszoną flagę Polską, lub zilustrować znany wiersz: „Kto Ty jesteś – Polak mały…”. Wszystkie prace będą zaprezentowane mieszkańcom Czaplinka na czaplineckim deptaku (w zależności od pogody). Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Prace w formacie A4, wykonane wyłącznie w technice malarskiej lub rysunku, podpisane imieniem 
i nazwiskiem wykonawcy oraz opiekuna należy dostarczyć do Czaplineckiego Ośrodka Kultury ul. Pławieńska 1a, do dnia 27 kwietnia 2015 r. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 2 maja 2015 r. o godz.12:00 na czaplineckim deptaku.

- 15 i 22  kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku odbyły się warsztaty mydlane dla seniorów.

- W dniach 18-19 kwietnia 2015 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Jana Chryzostoma Paska, którego organizatorem jest Czaplinecki Ośrodek Kultury, a współorganizatorami Gmina Czaplinek i Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie. Turniej skierowany był do młodzieży powyżej 15 lat oraz dorosłych – amatorów.

Laureatami w turnieju zostali:

Tytuł Laureata w kategorii młodzieżowej:

- Maria Spirin z Gimnazjum w Czaplinku

- Klaudia Hanusewicz z LO w Czaplinku

- Alicja Dziadek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim,

- Julia Michalak ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury,

- Anna Maria Patalan z LO w Czaplinku

Wyróżnienia w kategorii młodzieżowej:

- Zuzanna Rutkowska ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury,

Wyróżnienie w kategorii młodzieżowej poezji śpiewanej:

- Dominika Łuczyszyn z Koszalińskiego Stowarzyszenia Społecznych Ognisk Muzycznych, Oddział w Złocieńcu, Filia w Czaplinku.W kategorii recytacji dorosłych przyznano Grand Prix Małgorzacie Fatalskiej z Teatru Słowa „Proscenium” w Szczecinie,

Tytuł Laureata w kategorii recytacji dorosłych:

- Żaneta Klingbeil z Centrum Kultury 105 w Koszalinie Czesław Kaszubiak z Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

- W dniach 25-26 kwietnia br. po raz trzeci Loża Kulturalnych Odmieńców i Gmina Czaplinek byli organizatorami eliminacji regionalnych największego ogólnopolskiego festiwali piosenki "Wygraj Sukces”.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

- W dniu 30 marca Burmistrz Czaplinka ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym.

| LP. | NAZWA STOWARZYSZENIA/PODMIOTU | NAZWA ZADANIA | KWOTA DOTACJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. „ Aniołów Stróżów” ul. Moniuszki 28 78-550 Czaplinek | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży | 4 500 zł |
| 2 | Uczniowskim Klubem Sportowym „Czapla” ul. Pławieńska 4-6 78-550 Czaplinek | „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” | 1 500 zł |
| 3 | Ludowy Klub sportowy „Lech” Ul. Parkowa 2 78-550 Czaplinek | Jestem wolny od uzależnień | 10 000 zł |
| 4 | Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku ul. Moniuszki 26 78-550 Czaplinek | „HARCESKI PROGRAM EDUKACYJNY DZIECI MŁODZIEŻY, KTÓREGO CELEM JEST ZMNIEJSZENIE ZAINTERSOWANIA ALKOHOLEM I NARKOTYKAMI ORAZ PROMUJĄCY ZDROWY TRYB ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW” | 4 000 zł |

- W dniu 18 marca br. Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Na zadanie wpłynęły dwie oferty złożone przez: Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych „Otwórzmy  Serca”; Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST’.

W zakresie turystyki:

- W dniach 25-26 kwietnia Gmina Czaplinek będzie prezentowała swoją ofertę turystyczną na jednej z większych imprez plenerowych w Warszawie -Dni Ziemi.

- 25 marca br. Gmina Czaplinek opublikowała zaproszenie do składania ofert na realizację w 2015 roku obsługi ratowniczej kąpieliska nad jeziorem Drawsko oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Czaplino w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne,  utrzymania czystości, ładu i porządku na w/w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz prowadzenia działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Gminie Czaplinek. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.04.2015 r. do godz. 12.00. O godzinie 12.15 w Sali Narad Urzędu Miejskiego nastąpiło otwarcie ofert. Na ww. zadanie wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę BUD-BLOK Karol Wasilewski, na kwotę 36 400,00, która spełniła wymogi formalne i merytoryczne.

- Gmina Czaplinek w dniach 17-19.04.2015 r. uczestniczyła ofertowo w XX Targach Turystyki i Wypoczynku LATO.

W zakresie funduszy pomocowych i kontroli:

- Remont świetlicy wiejskiej w Psiech Głowach. Wysłany został wniosek o zaakceptowanie zmian wysokości poszczególnych wydatków w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz o wprowadzenie stosownych zmian w formie aneksu do Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji dofinansowanej w ramach PROW pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy”. Złożony został wniosek o refundację poniesionych wydatków stanowiących udział środków unijnych w kwocie 58 065 zł.

- Remont świetlicy wiejskiej w Ostrorogu. Złożony został wniosek o refundację poniesionych wydatków stanowiących udział środków unijnych 
w kwocie 25 000 zł.  Został podpisany aneks do umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie zmiany wysokości kosztów.

- Remont ratusza w Czaplinku. W dniu 8 kwietnia 2015 r. w gabinecie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku” oraz aneks do tej umowy wydłużający realizację projektu do końca sierpnia br. W ramach realizacji projektu planowane jest dostosowanie budynku ratusza pod potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd i przebudowa toalet na parterze), przebudowa 2 pomieszczeń biurowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachu, renowacja elewacji, wykonanie ekspozycji historycznej i działania promocyjne (tablice informacyjne, publikacja w formie zestawu pocztówek przedstawiających historyczne zdjęcia Czaplinka). Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 533 tys. zł, 
z czego dofinansowanie unijne przyznane w ramach RPOWZ wynosi 370 tys. zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego została wysłana informacja, że Gmina Czaplinek jest zainteresowana realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap II” z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz że Gmina Czaplinek pokryje wkład własny na planowane do budowy na jej terenie przydomowe oczyszczalnie ze środków pochodzących z budżetu Gminy.

- Aglomeracja Czaplinek. W dniu 31.03.2015 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił do Rady Miejskiej w Czaplinku z prośbą 
o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Czaplinek w związku z wystąpieniem Burmistrza Czaplinka z wnioskiem o wyznaczenie aglomeracji Czaplinek oraz likwidacji aglomeracji Czaplinek, wyznaczonej rozporządzeniem 23/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 maja 2008 r. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Czaplinek.

- Kontrola trwałości projektu unijnego dotyczącego budowy boisk Orlik 2012. W dniach 18-19.03 (środa-czwartek) przeprowadzona została wizyta kontrolna przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego mająca na celu zbadanie, czy zachowana jest trwałość projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach RPOWZ pn. „Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu  i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”.

- Sprawozdania z trwałości projektów dofinansowanych w ramach RPOWZ. Wysłane zostały 4 sprawozdania z trwałości projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Sprawozdanie z trwałości projektu dotyczącego rekultywacji składowiska w m. Niwka. Wysłane zostało sprawozdanie z trwałości projektu dot. rekultywacji składowiska odpadów, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

- Prace nad Kontraktem Samorządowym. Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji Kontraktu Samorządowego dla obszaru obejmującego powiat drawski, łobeski 
i świdwiński. W tym celu zbierane są karty przedsięwzięć od przedsiębiorców. Na ten temat zamieszczone zostały informacje na stronie internetowej Czaplinka, a w dniu 16.04.2015 r. zostało zorganizowane spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami.

- Udział Gminy w akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Projekt pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPOWZ został zgłoszony do udziału 
w ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

- Wnioski o mikrodotacje. Wysłane zostały 4 wnioski o dotacje w wysokości po 5.000 zł 
w ramach konkursu Koszalińskie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pn. „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”, dla sołectw Pławno, Łąka i Broczyno oraz na rozwój młodej organizacji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”.

- Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów programu INTERREG IVA. Przygotowano i złożono do Funduszu Małych Projektów programu INTERREG IVA wniosek o dofinansowanie na organizację spotkania transgraniczego, które odbędzie się w Czaplinku w dniach 23-24 kwietnia br. z udziałem przedstawicieli z miasta partnerskiego Marlow oraz władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Kwota dofinansowania wynosi 2 436 Euro. Spotkanie dotyczyć będzie wspólnego projektu budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marlow 
i w Czaplinku, jaki partnerzy zamierzają złożyć do programu INTERREG VA. W tym celu przygotowano prezentację i szczegółowy opis projektu, które zostaną zaprezentowane w czasie spotkania.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:

- Wydano 8 zaświadczeń z zakresu rolnictwa.

- Rozpatrzono 21 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
z zadrzewień.

- Zawarto 2 umowy na usunięcie drzew z terenów gminnych z naliczeniem opłaty za pozyskane drewno.

- Zakończono prace związane z realizacją planu wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenach gminnych.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- Dnia 16 kwietnia br. przydzielono lokal komunalny położony w Czaplinku przy 
ul. Wałeckiej 27/4 dla rodziny umieszczonej na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.

W zakresie gospodarki komunalnej:

- Wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy – w zakresie remontu znajduje się wykonanie sanitariatów, kanalizacji wod – kan. Docieplenie i wykonanie elewacji oraz roboty wewnętrzne budowlane.

- Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych szczegółowych Ø600 w obrębie miejscowości Siemczyno.

W zakresie oświaty:

- Do końca marca 2015 roku przyjmowano podania o przyjęcie dzieci do Przedszkola w Czaplinku oraz oddziałów w Broczynie.  Do Przedszkola w Czaplinku wpłynęło 198 kart (w przedszkolu jest 220 miejsc), do przedszkola w Broczynie 30 kart ( w oddziale jest 40 miejsc):

  - dzieci urodzone w 2013 roku – 2,5 latki – 15 kart,

  - dzieci urodzone w 2012 roku – 3 latki – 48 kart,

  - dzieci urodzone w 2011 roku – 4 latki – 58 kart,

  - dzieci urodzone w 2010 roku – 5 latki – 76 kart,

  - dzieci urodzone w 2009 roku – 6 latki – 1 karta

Łącznie wpłynęło 228 kart.

- W dniach 20-21 kwietnia 2015 roku wydano bony w ramach pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.- nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Bony są pomocą materialną dla uczniów na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz odzieży i obuwia sportowego. Stypendia szkolne na łączną kwotę ponad 90.000,00 złotych przyznano dla rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456,00 złotych.

- W dniach 21, 22, 23 kwietnia 2015 roku 124 uczniów Gimnazjum w Czaplinku wzięło udział w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. Egzamin trwał trzy dni i odbył się zgodnie z harmonogramem:

| Dzień | Przedmiot(y) | Godzina rozpoczęcia | Czas trwania |
| --- | --- | --- | --- |
| Wtorek 21 kwietnia | historia i wiedza o społeczeństwie | 9:00 | 60 minut |
|  |  | przerwa |
|  | język polski | 11:00 | 90 minut |
| Środa 22 kwietnia | przedmioty przyrodnicze | 9:00 | 60 minut |
|  |  | przerwa |
|  | matematyka | 11:00 | 90 minut |
| Czwartek 23 kwietnia | język obcy (poziom podstawowy) | 9:00 | 60 minut |
|  |  | przerwa |
|  | język obcy (poziom rozszerzony) | 11:00 | 60 minut |

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia 
w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.

- W miesiącu kwietniu Gmina Czaplinek złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, który dotyczy: Szkoły Podstawowej w Czaplinku – wnioskowana kwota – 27.659,00 złotych i Szkoły Podstawowej w Broczynie – wnioskowana kwota – 25. 102,00 złotych, łącznie 52.761,00 złotych.

W zakresie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych:

- Podpisane zostały porozumienia na Prace Społecznie Użyteczne pomiędzy Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim a gminą Czaplinek  na okres od 01.03.2015r. do 30.11.2015r. dla 19 osób w profilu II, oraz od 01.04.2015r do 30.06.2015r. dla 20 osób 
w profilu III w programie specjalnym tj. z pośród tych 20 osób wybranych zostanie 12 osób do zatrudnienia w ramach Robót Publicznych na okres 3 miesięcy i następnie na kolejne 3 miesiące na ½ etatu na koszt Gminy.

- Od 01.04.2015r zatrudniono 7 osób na okres 3 miesięcy w ramach Robót Publicznych do prac w zieleni miasta oraz 2 osoby na okres 3 miesięcy w ramach prac interwencyjnych do prac porządkowych na wyspie Bielawie i do prac w utrzymaniu Stadionu Miejskiego.

W zakresie sportu i rekreacji:

- Zakupiono nowy sprzęt na wyposażenie pomieszczenia siłowni w hali widowiskowo – sportowej.

- Wykonano projekt zagospodarowania działki na Osiedlu Wieszczów oraz wystosowano zaproszenia do składania ofert na budowę zielonej siłowni oraz placu zabaw.

- Podpisano umowę na zakup statku do przewozu osób (12- osobowy) typu katamaran na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku.

- Podpisano umowę na budowę slipu i pomostu przy Nadbrzeżu Drawskim.

- Trwają przygotowania do wspólnej organizacji z KS IRAS Czaplinek Turnieju Piłkarskiego IRAS CUP na Stadionie Miejski w Czaplinku w dniach 1-3 maj 2015r.

- Zakupiono materiały do ogrodzenia bocznego boiska przy Stadionie Miejskim.

- Zeslipowano łodzie na Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku.

- Przygotowano projekt budowy pomostu na wyspie Bielawa.

- Zdemontowano lodowisko przy hali sportowej oraz przygotowano boisko tartanowe do zajęć sportowych.

- Dnia 18.04.2015r. o godzinie 12.00 w hali sportowej odbył się METALTECH CUP. Drużyny rywalizowały w piłkę siatkową mężczyzn. Wygrała drużyna Rich Trans Czaplinek,

- Dnia 25.04.2015r. o godzinie 14.00 w hali sportowej odbędą się drugie zawody na Najbardziej Usportowioną Wieś Gminy Czaplinek 2015 – tenis stołowy,

- Dnia 26.04.2015r. o godzinie 10.00 w hali sportowej rozegrany zostanie regionalny turniej w piłkę siatkową „Zachodniopomorski Mini Volley Cup 2015”. Organizator KS IRAS Czaplinek.

W sprawach organizacyjnych:

- W dniach 23 – 24 marca br. uczestniczyłem w konferencji „Podsumowanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw miast i gmin w nowej perspektywie funduszy europejskich na lata 2014 – 2020, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył w Ślubowaniu przedszkolaków w przedszkolu Publicznym w Czaplinku.

- W dniu 24 marca Sekretarz Gminy uczestniczyła w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Miłkowie.

- W dniu 27 marca br. uczestniczyłem wraz z Sekretarzem Gminy oraz Kierownikiem Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji w XIX Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie.

- W dniu 30 marca uczestniczyłem w spotkaniu z Radcą Salezjańskim regionu Europa środkowo - północna ks. Tadeuszem Rozmusem.

- W dniu 31 marca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu świątecznych 
w 2 Brygadzie Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

- W dniu 1 marca br. Zastępca Burmistrza wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyli 
w I Młodzieżowym Festiwalu Podróżniczym w Czaplineckim Ośrodku Kultury 
w Czaplinku.

- W dniu 8 kwietnia br. uczestniczyłem wraz z Sekretarzem Gminy w Gali podsumowująca projekty Działaj Lokalnie zrealizowane w 2014 roku.

- W dniu 14 marca br. uczestniczyłem wraz Kierownikiem Referatu Inwestycji 
i Budownictwa oraz Inspektorem ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż. w spotkaniu 
z Starostą Powiatu Drawskiego w sprawie remontów dróg oraz remontów pokrycia dachowego w strażnicach  w miejscowościach Czarne Małe i Machliny.

- W dniu 15 kwietnia br. uczestniczyłem wraz z Kierownikiem Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli w seminarium – Perspektywa harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – polityka publiczna, dokumenty strategiczne perspektywa finansowa 2014 – 2020.

- W dniu 18 kwietnia br. wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłem w XXXII Turnieju Recytatorskim Poezji Śpiewanej im. Jana Chryzostoma Paska organizowanym przez Czaplinecki Ośrodek Kultury w Czaplinku

- W dniu 21 kwietnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem firmy ESPOL – operatorem bezprzewodowej nowoczesnej technologii LTE – szerokopasmowy Internet oraz z Burmistrzem Złocieńca Krzysztofem Zacharzewskim.

Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy  przyjęliśmy 47 interesantów.

Burmistrz Czaplinka

Adam Kośmider