INFORMACJA

z prac Burmistrza Czaplinka

za okres od 23 października 2015 r. do 18 listopada 2015 r.

w okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 19 zarządzeń:

- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2015 Burmistrza Czaplinka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

- w sprawie przyjęcia środków trwałych pochodzących z inwestycji ( dwa zarządzenia ).

- w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015 r.

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i uchylenia Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 42/2015 r. z dnia 1 kwietnia 2015 r. ( 1 działka – budownictwo mieszkaniowe z usługami wbudowanymi nieuciążliwymi).

- w sprawi ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( 2 działki – działalność gospodarcza, 9 działek – cele rolne, 1 działka – grunt pod budynek, 1 działka -  budynek i grunt na cele gospodarcze ).

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( 1 działka – brak planu ).

- w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych.

- w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.

- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Czaplinka z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Młodzieży.

- w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028 Gminy Czaplinek.

- w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w składzie:

  - Karol Jaworski – Przewodniczący Komisji,

  - Tomasz Wolanin – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

  - Roman Erdmann – członek Komisji,

  - Zofia Kempińska – członek Komisji,

  - Mariusz Krzuszcz – członek Komisji.

- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

- w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor 
ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów wiejskich w Urzędzie Miejskim 
w Czaplinku.

- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów wiejskich w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

- w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. organizacyjnych w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. organizacyjnych w Biurze Obsługi Interesanta 
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

- w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Planu Obrony Cywilnej Gminy Czaplinek.

- w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń Systemu Wykrywania 
i Alarmowania na obszarze Gminy Czaplinek pod kryptonimem „SWA-2015”.

W zakresie inwestycji:

- Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.  Czarne Małe. Dokonano oceny stanu technicznego obiektu oraz zinwentaryzowano zakres rzeczowy prac i potrzeb planowanych do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu budowlanego. W dniu 17.03.2015 r. uzgodniono i uzyskano z RE Drawsko Pom. warunki techniczne zasilania energetycznego obiektu, który nie posiadał własnego zasilania. Podpisano umowę z RE Drawsko Pom. o wykonanie zasilania obiektu na uzgodnionych warunkach. Dokonano wznowienie granic działki na której stoi stacja, ponieważ w części działka ta jest użytkowana przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, z którym uzgodniono właściwy stan prawny i faktyczny. Uzgodniono z wybranym wykonawcą, firmą Eko-Projekt Magdalena Budzisz z Koszalina, warunki realizacji zadania, w szczególności w przedmiocie zakresu rzeczowego, w oparciu o złożoną ofertę z dnia 10.02.2015 r., w zakresie finansowym na poziomie 56.457 zł. brutto i terminem  realizacji do 15.12.2015 r., z  pozwoleniem na budowę włącznie. Prace projektowe są 
w toku, projektant pozyskuje opinie i decyzje, w tym o inwestycji celu publicznego, które są niezbędne jako załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zarówno decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego została już wydana przez Burmistrza Czaplinka. Faza projektowa jest na etapie końcowym; trwa kompletowanie wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego.

- Przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku. Zadanie zostało już przez Wykonawcę zakończone i odebrane w dniu 09.11.2015 r.

- Projekt rewitalizacji centrum miasta w obrębie ul. Rynek, Sikorskiego oraz Apteczna, Ogrodowa i Górna na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Jeziornej. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym została firma „Ako-Architekci” z Gdańska za kwotę 113.160,- zł. brutto, z terminem wykonania wraz 
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę do 30.11.2015 r. Wybrany zespół projektowy jest autorem koncepcji zagospodarowania Rynku i ul. Sikorskiego, opracowanej we wrześniu 2009 r., która była przedmiotem konsultacji z samorządami mieszkańców w Czaplinku, i która po weryfikacji została ponownie przedstawiona dla Zamawiającego w dniu 18.03.3015 r. Po dokonaniu prezentacji przez wykonawcę 
i przeprowadzonej dyskusji Gmina przyjmowała uwagi i wnioski w wyznaczonym terminie, które po analizie i weryfikacji zostały przekazane dla wykonawcy celem ich zagospodarowania na rzecz realizowanego zamówienia.  W dniu 21.05.2015 r., 
z udziałem zespołu projektowanego, przeanalizowano zgłoszone uwagi, dokonano wizji 
w terenie i podjęto pewne ustalenia w zakresie zagospodarowania przestrzeni Rynku, które po wprowadzeniu w formie korekty do przygotowanej koncepcji zostały na kolejnym roboczym spotkaniu w dniu 30.07.2015 r. przyjęte przez Zamawiającego. Koncepcja uzgadniana jest z WKZ. Spotkanie robocze z WKZ miało miejsce w dniu 31.07.2015 r. i ponownie w dniu 08.09.2015 r.  Dokumentacja budowlana przedmiotowego zadania została przekazana Zamawiającemu w dniu 29.10.2015 r. 
W dniu 13.11.2015 złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

- Modernizacja  oczyszczalni ścieków w Czaplinku. W dniu 28.11.2014 r. podpisana została przez ZMiGPD umowa z wybranym wykonawcą – firmą Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa k/Koszalina, na kwotę 209.100 zł. Dla potrzeb sprawowania odpowiedniego nadzoru nad wykonaniem prac projektowych i ich monitorowania, ustalono comiesięczne spotkania, na których jest omawiany stan zaawansowania prac projektowych oraz wszelkie uwarunkowania dotyczące realizowanego zadania. Wykonana przez wykonawcę koncepcja oczyszczania ścieków 
w technologii membranowej, z najefektywniejszym wykorzystaniem istniejących obiektów kubaturowych oczyszczalni i przepompowni ścieków, została przez Inwestora uzgodniona. Uzgodniono też schemat technologiczny oraz warunki techniczne  przebudowy drogi dojazdowej w ul. Komunalnej. Wykonawca pozyskał już decyzje 
o uwarunkowaniach środowiskowych. Kolejne spotkanie robocze monitorujące zaawansowanie prac projektowych miało miejsce w dniu 13.10.2015 r. na oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Zapłacona została faktura częściowa za opracowanie koncepcji i po uprzednim jej zatwierdzeniu na kwotę 20.910,-zł. brutto, z czego 14.450,- zł. stanowią środki UE. W dniu 15.10.2015 r. złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego 
w Drawsku Pomorskim o wydanie decyzji pozwolenia na budowę opracowanego projektu budowlanego. Opracowywany jest także operat wodno-prawny na dalsze użytkowanie oczyszczalni ścieków, który uwzględniać będzie stan aktualnych prac projektowych 
i działań związanych z przygotowywaniem procesu inwestycyjnego do realizacji. Uwzględniać będzie też aktualne uwarunkowania formalno-prawne.

- Przebudowa III etapu drogi wojewódzkiej 163 Czaplinek – Machliny.  Wykonawca – firma „Skanska” Oddział w Gdańsku, realizuje zadanie którego zaawansowanie jest 
w fazie końcowej. Ułożone zostało 100% nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej. Zakończone zostały prace związane z kanalizacją deszczową, w fazie końcowej są prace dotyczące chodnika w m. Broczyno i Machliny oraz zatok postojowych i autobusowych. Urządzane są pobocza na odcinkach szlakowych. Roboty dodatkowe, których potrzeba wykonania była konieczna, zostały już zaakceptowane przez Inwestora na kwotę 1.250.000 zł., a wartość całego zadania wzrosła do kwoty 14.640.000 zł. W dniu 20.10.2015 r. odbyła się kolejna rada budowy z udziałem uczestników procesu budowlanego, na której omówiono zaawansowanie robót i przygotowanie Wykonawcy do odbioru. Wydłużony został termin zakończenia zadania o jeden miesiąc, który kończył się w dniu 31.10.2015 r. W dniu 16.11.2015 r. nastąpił odbiór przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza 
w Czaplinku. W dniu 08.04.2015 r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w formie dotacji, w wysokości 370.000 zł. ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, z terminem realizacji do 31.08.2015 r. W dniu 10.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert do 27.04.2015 r. i terminem realizacji do 20.08.2015 r. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju, za kwotę 373.877,64 zł. brutto, z którą w dniu 08.05.2015 r. podpisano umowę. Plac budowy został przekazany w dniu 14.05.2015 r., 
a od 15.05.2015 r. zostały rozpoczęte prace, które napotykają na problemy techniczne. Proces monitorowania zadania w formie cotygodniowych narad roboczych odbywa się 
z udziałem konserwatora zabytków w przypadkach koniecznych konsultacji, na których omawiane i analizowane są występujące sytuacje problemowe. Stan techniczny tynków oraz gzymsów kwalifikuje ich do całkowitej wymiany. W wyniku ustaleń roboczych na wniosek konserwatora zabytków zlecono wykonanie badań stratygraficznych powłok malarskich pierwotnych i struktury tynków elewacji oraz detali architektonicznych, 
a także wykonanie programu prac konserwatorskich dla odtworzenia tych elementów budynku. Korekcie ulega zakres rzeczowy prac remontowych dotyczący wymiany tynków i gzymsów, z dodatkowym na ścianie frontowej wraz z odtworzeniem pasa freskowego 
i opasek wokół okien. Zakres odtworzenia tynków i gzymsów został ustalony po wykonanych badaniach. Działania te skutkują zwiększeniem kosztów inwestycyjnych oraz wyhamowaniem tempa robót. Zmiany te spowodowały korektę projektu budowlanego, pozwoleń na prowadzenie robót wydanych przez konserwatora zbytków 
i pozwolenia na budowę, które Gmina już uzyskała.  Po tych uzgodnieniach i uzyskanych decyzjach Gmina wystąpiła w dniu 28.07.2015 r. z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzenie zakresu rzeczowego z tytułu wprowadzonych zmian, uznania kosztów kwalifikowalnych, terminu zakończenia i rozliczenia finansowego zadania do 31.10.2015 r.  W dniu 04.09.2015 r. Urząd Marszałkowski udzielił odpowiedzi na wniosek Gminy Czaplinek wyrażając zgodę na zmianę terminu zakończenia zadania 
i rozliczenia finansowego do dnia 30.10.2015 r. Natomiast w dniu 06.11.2015 r. uzyskano pozytywne stanowisko w sprawie zaakceptowania wydatków kwalifikowalnych dla robót zamiennych i dodatkowych. Zadanie zostało odebrane w dniu 04.11.2015 r., natomiast 
w dniu 10.11.2015 r. dokonano uroczystego przekazania obiektu do eksploatacji.

- Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej. Zakończone zostały prace związane 
z przebudową odcinka ul. Polnej o długości 100 mb wraz ze skrzyżowaniem koło Gimnazjum. W dniu 04.11.2015 r. dokonano odbioru zadania.

- Przebudowa drogi nr 20 przez miejscowość Siemczyno.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie zrealizowała zadanie drogowe polegające na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 20, przebiegającej przez m. Siemczyno. 
W ramach wykonanych robót wybudowano kanalizację deszczową o długości 580 mb wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych oraz chodnik na odcinku od skrzyżowania 
z droga powiatową do m. Głęboczek, w kierunku Czaplinka. Zakres rzeczowy obejmował również wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni, na odcinkach od wjazdu do wjazdu do m. Siemczyno. Zadanie było wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych Eljot – Jacek Luterek z siedzibą w Szczecinie za kwotę 1.770.000,00 zł. Kolejna miejscowość w gminie doczekała się poprawy zasadniczej infrastruktury drogowej przebiegającej przez wieś oraz poprawę bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego. W dniu 06.11.2015 r. dokonano odbioru zadania.

- Projekt budowlany budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. Pięciu  Pomostów w Czaplinku. W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku. Wykonawcą została firma – Projektowanie i Obsługa Inwestycji Michał Ułan z Koszalina, za kwotę 83.117 zł. i terminem wykonania projektu do 30.11.2015 r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej od ul.  Drahimskiej do bramy wjazdowej do nieruchomości p. Kazimierza Trenki, ścieżki pieszo – rowerowej oraz oświetlenia od bramy wjazdowej do Ośrodka „Drawtur”, gdyż do tego ośrodka wykorzystane zostanie istniejące oświetlenie. Projektant przygotował koncepcję, która w dniu 14.10.2015 r. została przyjęta przez Zamawiającego. Przyjęta koncepcja zakłada dodatkowo urządzenie miejsc postojowych przy drodze o nawierzchni brukowej w obrębie plaży miejskiej oraz na długości nieruchomości ośrodka „U Jacka”.

- Projekt budowlany budowy świetlicy wiejskiej w m. Byszkowo. W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej 
w m. Byszkowo. Wykonawcą została firma – Usługi Projektowo - Budowlane, Arkadiusz Kot ze Złocieńca, za kwotę 13.500 zł. i terminem wykonania projektu do 15.12.2015 r. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie budynku parterowego ze stropodachem, 
o pow. zabudowy do 100 m2, z typowych materiałów budowlanych. Powierzchnia użytkowa będzie składać się z pomieszczenia świetlicy, zaplecza kuchennego, zaplecza sanitarnego, szatni i pomieszczenia biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projektant dokonał wizji w terenie, omówił z inwestorem uwarunkowania realizacji projektu, przygotował propozycje rozwiązań projektowych, które zostały uzgodnione 
z Inwestorem.

- Projekt budowlany przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn     Zdrój - Czaplinek. Od listopada ubiegłego roku trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego przebudowy wymienionego odcinka drogi o długości 25,0 km. 
W gminie Czaplinek projekt budowlany obejmuje przebudowę odcinka drogi w m. Czaplinek, od ul. Czarnkowskiego do torów kolejowych w kierunku Wałcza oraz od ul. Drahimskiej – skrzyżowanie z drogą 171 do granicy gminy za Kluczewem, 
z wyłączeniem m. Stare Drawsko, na który to odcinek jest oddzielny projekt i pozwolenie na budowę. W dniu 10.08.2015 r. na zaproszenie Gminy odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Inwestora - ZDW i zespołu projektowego, na którym Gmina Czaplinek przedstawiła swoje oczekiwania, uwagi i propozycje usprawniające dotychczasowy układ drogowy, do zagospodarowania na etapie prac projektowych. Projektant wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Czaplinka o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Projektant przedstawił 2 warianty rozwiązań komunikacji drogowej na długości budynku Wałecka 56. W dniu 16.11.2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zorganizowała spotkanie z udziałem zainteresowanych stron w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Projekt budowlany przebudowy ulicy Wasznika na odcinku od ul. Pławieńskiej do ul. Paska. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych przebudowy ul. Wasznika wraz z kanalizacja deszczową i chodnikiem od ul. Pławieńskiej do ul. Paska, ze skrzyżowaniem Paska – Wasznika i odcinka ul. Paska do budynku Paska 22. Projekt obejmuje także przebudowę schodów terenowych istniejących z ul. Wasznika do Paska, 
z wykonaniem oświetlenia drogowego. Projekt opracowywany jest przez firmę Projektowanie i Obsługa Inwestycji Michał Ułan z Koszalina, za kwotę 20.910,00 zł.  Projektant przygotował propozycję rozwiązania układu komunikacyjnego wraz 
z przewidywaną infrastrukturą techniczną. Wystąpił do właściwych instytucji o uzyskanie koniecznych opinii, uzgodnień i warunków technicznych.Projekt został wykonany 
w zakresie rzeczowym i przekazany w dniu 17.11.2015 r. inwestorowi.

- Przebudowa nawierzchni bitumicznej w ulicy Leśników w Czaplinku. Przebudowa części drogi w ul. Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku wraz ze skrzyżowaniem przy Gimnazjum realizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie wymusiła potrzebę i konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, obejmując przebudową zniszczony odcinek ul. Leśników od miejsca zakończenia robót na wysokości budynku przy ul. Szczecineckiej 4 do budynku Leśników 9. Po uprzednim uzgodnieniu możliwości wspólnej realizacji dodatkowego zadania przez Burmistrza Czaplinka i Starostę Drawskiego oraz akceptacji tej propozycji przez Radę Miejską 
w Czaplinku i Radę Powiatu w Drawsku Pomorskim, zabezpieczono niezbędne środki przez oba samorządy na poziomie 170 000,00 zł i wdrożono zadanie do realizacji, którego termin zakończenia ustalono na dzień 10.11.2015 r. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim z udziałem Gminy Czaplinek. W ramach zadania sfrezowana zostanie nawierzchnia na powierzchni planowanego odcinka - 1620 m2 oraz ułożona nowa z dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) o gr. 7 cm wraz z robotami uzupełniającymi, które dotyczyć będą wymiany chodnika – 60 m2, ułożenia nowego krawężnika – 30 mb, wykonaniu nowej wysepki na skrzyżowaniu ulic Szczecinecka-Słoneczna, dodatkowego przejścia dla pieszych na wysokości istniejącej przepompowni ścieków, przebudowy odcinka sieci deszczowej o l=20 mb na wysokości budynku Szczecinecka 2 oraz malowanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na powierzchni 72 m2. Roboty zasadnicze drogowe zostały zakończone; pozostało do wykonania oznakowanie poziome i pionowe.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

- W dniu 20 października został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na zbycie działki nr 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej przy ul. Różanej 7 w Czaplinku. Cena wywoławcza 44 100,00 zł. Przetarg zaplanowany został na 24 listopada 2015 r. o godz. 10.00 
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

- W dniu 27 października 2015 r. ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 0,2600 ha, położonej 
w miejscowości Machliny, w skład której wchodzi działka nr 150 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana budynkiem użytkowym (była szkoła) o powierzchni użytkowej 418,70 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,50 m² i działka nr 149/2 
o powierzchni 0,1700 ha. Cena wywoławcza 400 800,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

- W dniu 17 listopada 2015 r. odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

  - lokalu mieszkalnego nr 2  o łącznej powierzchni użytkowej 47,73  m2 (w tym lokal mieszkalny 43,23 m2 i piwnica 4,50 m2) znajdującego się w budynku Ostroróg 6 wraz z udziałem 4821/11537 w działce oznaczonej nr 102 o pow. 0,2500 ha Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KW KO1D/00024258/4.Cena wywoławcza  40 500,00 zł netto – nieruchomość nie została sprzedana.

  - nieruchomości oznaczonej nr działki 107 o pow. 0,0060 ha położonej 
w  obrębie ewidencyjnym Broczyno zabudowanej budynkiem użytkowym 
o łącznej powierzchni użytkowej 75,28 m2. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KW KO1D/00032292/3. Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą z Orange Polska S.A.  dotyczącą dwóch pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 19,34 m2, w których zlokalizowane jest centrala telefoniczna.  Cena wywoławcza  20 000,00 zł netto – nieruchomość nie została sprzedana

- Wydanych zostało:

  - 17 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium,

  - 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  - 3 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  - 4 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości

- W dniu 13 listopada 2015 r. opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 532/29 obr. 03 Czaplinek – nowa siedziba Nadleśnictwa Czaplinek, plan wejdzie w życie po 14 dniach od daty publikacji.

- W związku z trwającymi pracami planistycznymi nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla części obrębów Stare Drawsko, Nowe Drawsko, Kołomąt zostały wysłane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wnioski w sprawie wyłączenia z użytkowania leśnego i rolnego – czekamy na opinie i zgody.

- Trwają prace planistyczne nad projektem zmiany studium oraz zmiany planu dla części terenu na lotnisku w Broczynie.

- Wydano:

  - 3 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:

- zalesieniu gruntów rolnych na działkach: nr 7, obręb Czarne Wielkie, nr 67/11, obręb Nowe Drawsko, nr 94/4, obręb Czarne Małe, nr 150/1, 182/6, 347/2, obręb Głęboczek;

- rozbudowie i nadbudowie budynku gospodarczego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych na działce nr 2, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Małe;

- budowie pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Krosino, na części działki nr 420/1, obręb Głęboczek;

- decyzję o zmianie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy nr 12/2015 z dnia 15 lipca 2015 r., wydanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego wraz 
z wykonaniem urządzeń budowlanych na działce nr 59, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo (zmiana dot. rodzaju zabudowy oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy);

  - decyzję o zmianie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy nr 45/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., wydanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury budowlanej na części działki nr 131/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory (zmiana dot. funkcji zabudowy oraz nr działki powstałej w wyniku podziału);

  - decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Krosino, na części działki nr 420/1, obręb Głęboczek (odmowa na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, który nie uzgodnił przesłanego projektu decyzji o warunkach zabudowy).

W zakresie podatków:

  - Wydano 13 zaświadczeń, w tym 9 o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz 4 o nie zaleganiu w podatkach.

  - Rozliczono sołtysów z zainkasowanej IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

  - Przesłano do Urzędu Skarbowego 67 tytułów wykonawczych w łącznej kwocie 82 486,00 zł celem prowadzenia egzekucji wobec podmiotu zalegającego z płatnościami zobowiązania podatkowego.

  - Wystawiono 6 upomnień w związku z nieuregulowaniem podatku w łącznej kwocie 43 199,00 zł.

  - W związku z brakiem uzupełnienia wniosku przez podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

  - Przyjęto wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

  - Zakończono postępowanie podatkowe w sprawie stwierdzeni nadęty w podatku od nieruchomości za lata 2010-2015, wydając decyzję o odmowie stwierdzeni nadpłaty w kwocie 85,00 zł  z uwagi na nie udowodnienie przez stronę przesłane podnoszonych przez nią w złożonym wniosku.

  - Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Czaplinka w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. w wysokości 40 274,00 zł, uznając stanowisko organu za prawidłowe. W związku z powyższym po uprzednim upomnieniu organu do uregulowania zaległości podatkowych, podatnik uiścił należność wraz z odsetkami w łącznej kwocie 63 192,60 zł.

  - Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie nie naliczania podatku od nieruchomości za obiekt związany z działalnością gospodarczą, uznając stanowisko organu za prawidłowe.

  - Przygotowano projekt budżetu na 2016 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych.

  - Przygotowano pięć projektów uchwał w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości, określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz   ustalenia terminów płatności dla inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

W zakresie kultury

- W dniu 23 października br. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Czaplinku odbył się koncert z okazji Dnia Papieskiego oraz przywiezienia relikwii Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II.

- W dniu 28 października br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbył się spektakl teatralny  pt. „O czym marzą drzewa” -  Krakowskiego Biura Promocji Kultury.

- W dniach 7-8 listopada 2015 r. w Czaplinku w Hali Widowiskowo – Sportowej odbyła się X Regionalna Wystawa Gołębi Młodych.

- W okresie 9 – 14 listopada w Izbie Muzealnej odbyła się wystawa pt. „Józef Piłsudski twórca Niepodległej Polski”.

- W dniu 10 listopada 2015 r. w Czaplinku odbyły się uroczystości związane z obchodami 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone ze wspólną Sesją Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Czaplinku oraz uroczystym przekazaniem odrestaurowanego zabytkowego Ratusza w Czaplinku.

- W dniu 10 listopada 2015 r. w Czaplineckim Ośrodku Kultury pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączone z wykładem na temat znaczenia Święta Niepodległości, patriotyzmu oraz trudnych czasów Polski pod zaborami.

W zakresie turystyki

- W dniu 20 października br. dokonano demontażu pomostu na jeziorze Drawsko na kąpielisku miejskim, a 26 października br. zdemontowano pomost na jeziorze Czaplinka na miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

- Gmina Czaplinek otrzymała CERTYFIKAT Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, której została partnerem przy realizacji projektu „Aż Po Morze”. Wyróżnienie zostało przyznane za czynne uczestniczenie w promowaniu Regionu Pomorza Zachodniego podczas pobytu blogerów-globtroterów w naszym mieście.

W zakresie zdrowia

- Gmina Czaplinek przy współudziale wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku uczestniczyła w akcji „Biała Wstążka” – stop przemocy wobec kobiet. W ramach kampanii w dniu 25 listopada br. wychowanki MOW-u zachęcały mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób poparcie dla akcji.

- W dniu 8 grudnia br. po raz kolejny odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Badaniem zostaną objęte kobiety w dwóch grupach wiekowych 50-69 lat oraz 40-49 lat 
i 70-75 lat.

W zakresie współpracy zagranicznej

- 23 października br. po raz kolejny miasto partnerskie Marlow dostarczyło 3 samochodami dostawczymi dary rzeczowe dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Tym razem dary trafiały do Stowarzyszenia Klub Abstynenta Ametyst, w ramach którego działa sekcja osób niepełnosprawnych. Przywiezione rzeczy zostały posortowane i przekazane dla potrzebujących. Stowarzyszenie otrzymało m.in. sprzęt dla niepełnosprawnych, kołdry, ręczniki, odzież oraz słodycze. Zbiórka prowadzona jest przez nasze miasto partnerskie we współpracy z Niemieckim Czerwonym Krzyżem.

- 14 listopada 2015 r. w niemieckim mieście partnerskim Bad Schwartau odbył 
się Jarmark Św. Marcina, nawiązujący do ww. postaci i wiary w czynienie dobra.
To coroczna impreza charytatywna, na której zbierane są pieniądze na najbardziej potrzebujące osoby z terenu gminy Bad Schwartau. Czaplinek po raz kolejny włączył się w pomoc najuboższym poprzez przekazanie na licytację kosza pełnego Miodów Drahimskich. Podczas wizyty uczestniczyła delegacja z Czaplinka w składzie: Bożena Lemisz - radna Rady Miejskiej w Czaplinku, Michał Olejniczak - radny Rady Miejskiej 
w Czaplinku, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Czaplinku - Adam Czernikiewicz 
i Magdalena Cogiel.

- 26 listopada 2015 r. po raz kolejny miasto partnerskie Grimmem dostarczy paczki dla potrzebujących mieszkańców, które są zbierane przez mieszkańców Grimmen 
z okazji święta Świętego Marcina. Ta pomoc rzeczowa trafi do czaplineckiego stowarzyszenia KIWANIS, który rozdysponuje je pośród najbardziej potrzebujących.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- Dnia 13.10.2015 r. w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego Wydziału I Cywilnego 
w Drawsku Pomorskim z dnia 2 lipca 2015 r. r. sygn. akt I C 220/15 przydzielono lokal socjalny położony w Czaplinku przy ul. Mickiewicza 3/18, dla rodziny umieszczonej na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa:

- Wydano 14 zaświadczeń z zakresu rolnictwa o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

- Rozpatrzono 7 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
z zadrzewień.

- Dnia 13 listopada 2015 r. w związku z realizacją projektu „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”, wynikających z umowy zawartej w dniu 13 marca 2015 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Gminą Czaplinek, zostały przeprowadzone prace polegające na modelowym posadzeniu 30 drzew z gatunku jarząb szwedzki na terenie Cmentarza Komunalnego w Czaplinku.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej

- Gmina Czaplinek pozyskała zewnętrzne środki finansowe  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, Zarządu Głównego ZOSP RP oraz z firm ubezpieczeniowych w wysokości 95 tys. zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w urządzenia specjalne oraz środki ochrony osobistej strażaka. Wkład własny Gminy Czaplinek wyniósł 20 tys. zł.

- Wykonano zadania remontowe remiz strażackich w Czarnym Wielkim i Machlinach 
w oparciu o środki finansowe Gminy Czaplinek oraz Powiatu Drawskiego. Wartość zadań kształtuje się w kwocie 46,4 tys. złotych każde.

W zakresie ochrony środowiska:

- W dniu 17.11.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Fundację Zielonych GAJA, temat szkolenia: Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi, ocena stanu pielęgnacji oraz podejmowanie decyzji o wycince drzew. Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele Gminy Czaplinek, przedstawiciele zarządców dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych.

Wykładowcy omówili tematy: drzewa i aleje, drzewo – jego struktura i funkcje życiowe, problemy w zarządzaniu drzewami po nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody, projektowanie alej oraz wykonywanie nasadzeń, ochrona drzew podczas inwestycji, udział społeczny w zarządzaniu zielenią publiczną – kłopot czy szansa dla administracji?

Druga część szkolenia odbędzie się w dniu 24.11.2015 r. , na którym zostaną omówione tematy: lokalny program zarządzania zadrzewieniami w gminie Czaplinek, podstawowa diagnostyka drzewa, przyrodnicza waloryzacja drzew, prawidłowa pielęgnacja drzew.

W zakresie melioracji wodnych szczegółowych:

- W oparciu o realizację robót publicznych, wykonano konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach Niwka, Żerdno, Czarne Wielkie, Czaplinek oraz Kołomąt o ogólnej długości 2700 mb.

W zakresie sportu i rekreacji:

- Wykonano remont dachu nad siłownią na hali widowiskowo-sportowej,

- Zamontowano system alarmowy do magazynku broni oraz podpisano umowę z firmą STEKOP na monitorowanie tego systemu,

- Przeprowadzone zostały nstp. imprezy sportowe i wydarzenia:

- w ramach Turnieju Sołectw rozegrano turniej piłki siatkowej,

- w dniu 31.10.2015 odbyły się zajęcia z aktywnej rehabilitacji,

- w dniach 7-8.11.2015 w hali odbyła się X Regionalna Wystawa Gołębi Młodych,

- w dniu 14.11.2015 w hali odbyła się kolejna edycja Ligii Bałtyckiej w piłce nożnej Żaków,

- w dniach 20 -22.11.2015 odbył się turniej piłki nożnej halowej rocznika 2005 organizowany przez Klub Sportowy IRAS,

- w każdą sobotę i niedzielę odbywają się zajęcia na siłowni prowadzone przez Pana Grudzieckiego w ramach projektu Trasy PZU.

W zakresie funduszy pomocowych i kontroli:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek. Zakończyła się realizacja projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek”. Do końca października br. przygotowany i wysłany został wniosek o płatność końcową. Wnioskowana kwota refundacji wynosi 69 003 zł.

- Zakończenie projektu dotyczącego remontu ratusza w Czaplinku. Została zakończona realizacja projektu pn. „Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku”. W dniu 10 listopada 2015 r. w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Czaplinku miał miejsce uroczysty odbiór odrestaurowanego zabytkowego ratusza oraz otwarcie ekspozycji pn. „Karty Historii Czaplinka”. Urząd Marszałkowski zaakceptował proponowane przez Gminę zmiany w ramach projektu, dlatego możliwe było przygotowanie rozliczenia projektu. Wniosek o płatność końcową został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13.11.2015 r. Wnioskowana kwota refundacji wynosi 309 919,54 zł. Wcześniej Urząd Marszałkowski zatwierdził wniosek 
o płatność za okres do 30.06.2015 r. i tym samym refundację wydatków w kwocie 9 150 zł, która została już przekazana na konto Gminy. Do końca miesiąca otrzymamy informację o terminie kontroli projektu, po której będzie możliwe otrzymanie pozostałej kwoty.

- Kontrakt Samorządowy. W okresie do końca października br. trwały prace nad Kontraktem Samorządowym Strefy Centrum. Przekazane zostały ostateczne karty projektów priorytetowych i komplementarnych do lidera Kontraktu – Powiatu Drawskiego. Koncepcja Kontraktu Samorządowego została złożona przez Powiat Drawski w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30.10.2015 r.

- Wnioski w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Rozliczono projekt grupy nieformalnej 
z Łąki pn. „Sportowa Łąka” dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie IX”. Rozliczona dotacja wyniosła 2 607,70 zł.

- Wnioski w ramach konkursu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Rozliczono projekt grupy nieformalnej z Psich Głów pn. „Nasz wspólny dach” dofinansowany w ramach konkursu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Rozliczona dotacja wyniosła 5000 zł.

- Projekt Fundacji Arka dotyczący infrastruktury na Bielawie. W dniu 21 października 2015 r. dokonano otwarcia ofert na zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej na Wyspie Bielawie w ramach projektu realizowanego przez Fundację Ekologiczną Arka „Działaj w zielone – Program Inicjatyw Lokalnych”. Na zapytanie ofertowe odpowiedziały 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Plastyczna „Studio22” z Połczyna-Zdroju 
z kwotą 19.987,50 zł. Projekt jest finansowany w całości ze środków NFOŚiGW w ramach projektu grupowego Fundacji Arka. W ramach projektu zostaną wybudowane: 3 tablice informacyjne zadaszone, 8 tablic edukacyjnych opisujących gatunki drzew występujących na wyspie, 1 altana, 9 ławostołów, 6 ławek.

- Projekt „100% Natury”. W ramach realizacji projektu „100% Natury” wysłane zostały materiały promocyjne Czaplinka na stoisko organizacji Towarzystwo na rzecz Ziemi na targach Poleko 2015. W dniach 25-27.11.2015 r. pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczą w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Natura 2000 – korzyści i koszty”.

- Wniosek o dofinansowanie remontu dachu kościoła w Siemczynie. Udzielona została pomoc Parafii w Siemczynie przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie remontu dachu kościoła ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 tys. zł. Ponadto przygotowane zostało zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy tego zadania.

- Wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg w ulicach Rzeźnickiej i Leśników. Udzielona została pomoc Zarządowi Dróg Powiatowych przy przygotowaniu wniosku 
o dofinansowanie przebudowy dróg w ulicach Rzeźnickiej i Leśników w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Poprawiony i uzupełniony został wniosek oraz przygotowana została mapa poglądowa obrazująca sytuację przedmiotowych dróg na tle układu komunikacyjnego Czaplinka.

W sprawach organizacyjnych:

- W dniu 26 października br. wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłem w konferencji Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania nt nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020.

- W dniu 27 października br. uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego , natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył 
w spotkaniu z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu róg Wojewódzkich.

- W dniu 13 listopada br. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu.

- W dniu 17 listopada br. uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Międzygminne Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

- W dniu 18 listopada br. uczestniczyłem w Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gminy Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu oraz w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania w Kaliszu Pomorskim.

Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy  przyjęliśmy 39 interesantów.

Burmistrz Czaplinka

Adam Kośmider