ZAŁĄCZNIK NR 18  DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2004 R.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2004 R

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan / w zł / | Plan po zmianie / w zł | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stan środków na początku 2004 r. |  | 28.588 | 28.588 | 28.588 |
|  | P r z y c h o d y |  | 50.000 | 46.800 | 46.688 |
| 1. | Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski | 0690 | 47.000 | 43.300 | 43.514 |
|  |  | 0920 | 2.000 | 500 | 325 |
| 2. | Wpływy uzyskane przez Gminę Czaplinek | 0580 |  | 1.000 | 1.069 |
|  |  | 0920 | 1.000 | 1.000 | 780 |
|  |  | 2960 |  | 1.000 | 1.000 |
|  | W y d a t k i |  | 78.400 | 62.800 | 62.369 |
| 1. | A/ Na edukację ekologiczną |  |  |  |  |
|  | Imprezy, konkursy, akcje popularyzatorskie, | 4210 | 3.000 | 2.400 | 2.348 |
|  | zbiórka makulatury, sprzątanie świata, inne | 4300 | 7.000 | 9.000 | 8.794 |
| 2. | B/ Ochrona wód, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, inne. |  |  |  |  |
|  | Dotacja do budżetu gminy na inwestycje kanalizacyjne w kwocie 20.000 zł |  |  |  |  |
|  | Dotacja na budowę oczyszczalni biologicznej dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów | 6110 | 22.000 | 10.000 | 9.869 |
|  |  | 6260 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | publicznych 10.000 zł | 6270 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | Różne zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, budowa zbiorników bezodpływowych, budowa oczyszczalni przydomowej. |  |  |  |  |
|  | Zainstalowanie piezometrów na likwidowanym składowisku odpadów |  |  |  |  |
| 3. | C/ Opracowania | 4300 | 16.400 | 11.400 | 11.358 |
|  | Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami |  |  |  |  |
|  | Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Czaplinek |  |  |  |  |
|  | Stan środków na koniec 2004 r. |  | 188 | 12.588 | 12.907 |

W ramach wydatków na edukację ekologiczną zorganizowano druk ulotek dotyczą-cych ochrony zwierząt – „Zielony azyl”, coroczną imprezę promocyjną organizowaną przez Czaplinecki Ośrodek Kultury - Art.-Eko, oraz warsztaty ekologiczne. Prowadzo-no akcję zbierania makulatury oraz zorganizowano porządkowanie Gminy Czaplinek w ramach „Sprzątania Świata”. Ponadto dokonano wyceny wyciętych nielegalnie drzew, a także zbudowano platformę pod gniazdo bocianie.

Ochrona wód,  gospodarka wodna, gospodarka odpadami, inne. W tych dziedzinach przekazano dotacje w kwocie 20.000 zł do budżetu Gminy Czaplinek na wydatki związane z budową kanalizacji

w kierunku Starego Drawska oraz dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego Dom Młodzieży Św. Jana Bosko w Trzcińcu w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie i osiągnął planowany efekt ekologiczny.

Kontynuowano także budowę zbiorników bezodpływowych dla świetlic wiejskich w miejscowościach Czarne Małe i Czarne Wielkie oraz Machliny. Dokonano ich technicznego odbioru i przyjęto na stan środków trwałych. Kontynuowano także prace dokumentacyjne dla uruchomienia „ przydomowej oczyszczalni ścieków” zakupionej w roku 2003.

Zakończone zostało opracowanie : Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Czaplinek, której wykonawcą było Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Nie udało się pomimo zawarcia umowy doprowadzić do opracowania projektu zamknięcia wysypiska w Niwce oraz programu ochrony środowiska

w Gminie. Wykonawca projektów ( osoba fizyczna )  nie wywiązał się z umowy. W związku z brakiem tego pierwszego projektu nie zainstalowano także piezometrów na wysypisku .