ZAŁĄCZNIK NR 17  DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

CZAPLINEK W 2004 R.

EFEKTY  WAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH

W 2004 r.

# DZIAŁ  010      ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

- Budowa  wodociągu  do i  w    m. Siemczyno.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę - Przedsiębiorstwo Inżynierii  Środowiska EkoWodrol Koszalin w okresie od 01.07.2004r. do 25.11.2004r.

Zostało odebrane i przekazane użytkownikowi – ZGK w Czaplinku, do eksploatacji.

Na zadanie zostało przyznane przez ARiMR w Warszawie  dofinansowane z Programu SAPARD

w kwocie 649.490,-zł. Złożono wniosek o płatność do ARiMR

w Szczecinie, który został wylosowany do dokonania weryfikacji przez ARiMR

w Warszawie . Po pozytywnym zweryfikowaniu środki te jako refundacja zasilą dochody Gminy w roku 2005 r.

Łączne koszty całości zadania zamknęły się kwotą 1.485.959,39 zł.,

Finansowanie ich ustalono w następujący sposób:

-  649.490,00 zł. środki z Programu SAPARD

-  400.000,00 zł. kredyt udzielony przez BOŚ w Koszalinie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Counterpart Fund.

-  436.469,39 zł. środki własne

Wydatki roku 2004 – 1.440.085,03 zł. ( z tego środki własne 390.595,03 zł, kredyt 400.000 zł, oraz środki własne przewidziane do refundacji 649.490 zł.)

- Budowa kanalizacji w kierunku Starego Drawska.

## Zadanie realizowane jest w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego realizowanego wspólnie przez 6 gmin.

W dniu 09.12.2002r. podpisane zostało memorandum finansowe między Rządem RP a Komisją Europejską dotyczące dofinansowania tego zadania z programu Phare 2002 „Spójność społeczno-gospodarcza”. Dokonano wyboru w trybie przetargu nieograniczonego  Inżyniera Kontraktu,  z którym podpisana została umowa.

W drodze przetargowej wybrano wykonawcę robót – firmę EkoWodrol Sp. z o.o.

z Koszalina, z którą w dniu 10.09.2004r. podpisano umowę.

W październiku 2004r. rozpoczęto roboty dot. budowy sieci kanalizacyjnej w kierunku Starego Drawska. Trwa realizacja zadania, a planowany termin zakończenia to miesiąc maj 2005r.

Dotychczas poniesione koszty – 25.336,15 zł. (środki własne), w roku 2004 – 0.

- Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej St.Drawsko – Drahimek i w m. Drahimek – projekt.

Projekt został opracowany przez firmę Pracownia Projektowa Bohdan Lewonowski z Koszalina za kwotę 23.424,-zł. brutto. Projekt obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej z ujęcia wody w m. Stare Drawsko do Drahimka oraz sieć kanalizacji sanitarnej z Drahimka i włączenie jej do studzienki w m. Stare Drawsko.

W ramach tej kwoty został opracowany również projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów odprowadzającej ścieki z Ośrodków Wypoczynkowych „Kusy Dwór” i „Zodiak” oraz gospodarstwa agroturystycznego. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Koszt roku 2004 – 23.424,00 zł. (środki własne)

# DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

- Budowa drogi gminnej długości 650m od drogi wojewódzkiej nr 171 do m. Kołomąt.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2003r. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, przez firmę Grupa kapitałowa „POL-DRÓG” Sp. z o.o. w Kłębowcu. W ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 mb i długości 650 mb. W roku 2004 wykonano odprowadzenie wód opadowych z rowów otwartych drogi na odcinku 87,00 mb.

Koszt całego zadania zamknął się kwotą  -  717.053,35 zł., z czego płatność roku 2004 – 260.271,35 zł.

Źródła finansowania:

- 284.718,00 zł. – środki PAOW

- 150.000,00 zł. – środki Agrofreeze S.A. w Kołomącie

- 282.335,35 zł. – środki własne.

# DZIAŁ  710 -  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

- Opracowanie   planu zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich Gminy Czaplinek.

W lipcu 2003r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. Wybrany został urbanista do sporządzenia oceny aktualnego planu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Zaktualizowane zostały wnioski dot. propozycji  zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna przygotowała program prac urbanistycznych dla Gminy Czaplinek na lata 2004 – 2006.

Ogłoszono przetarg na wykonanie waloryzacji wartości kulturowych Gminy Czaplinek, który nie dał pozytywnego rozstrzygnięcia.

W trakcie roku dokonano zmiany kwalifikacji wydatków uznając, iż opracowania te nie mają charakteru inwestycji i w latach przyszłych traktowane będą jako wydatki bieżące.

Rozliczono koszty lat ubiegłych na opracowania związane z planem,  zagospodarowania przestrzennego ( inwestycje w toku ) i zakwalifikowano je jako wartości niematerialne 3.266,84 zł.

# DZIAŁ  750 -  ADMINISTRTACJA  PUBLICZNA

- Rozbudowa i remont parteru UMiG w Czaplinku.

Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach biurowych 4a,b,c.

W przetargu na wykonawcę robót wyłoniony został Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju. Koszt remontu bieżącego wyniósł - 25.669,00zł. brutto. (środki własne)

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano koncepcję rozbudowy parteru UMiG, za kwotę 3.660,00 zł. brutto oraz przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na wyodrębniony rachunek kwotę15.000 zł na projekt wykonawczy tej rozbudowy, (środki własne).

# DZIAŁ  801 -  OŚWIATA   I   WYCHOWANIE

1. Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie.

W roku 2004r. wykonano prace remontowe i modernizacyjne budynku szkoły w oparciu o  środki pozyskane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Kontraktu Wojewódzkiego.

Wykonany  zakres rzeczowy obejmuje:

- ocieplenie i wykonanie elewacji ścian na pow. 542,00 m2

- wymianę okien z drewnianych na PCV – 40 szt.

- wymianę drzwi – 7 szt.

- wymianę pokrycia dachowego  kotłowni – 70,00 m2

- naprawę ogniomurów (1,3m3) i uzupełnienie opierzeń blacharskich

ogniomurów (12,00 m2).

Prace wykonane w ramach PAOW zakwalifikowano jako wydatki inwestycyjne na i wyniosły one 60.440,97 ( w tym PAOW  21.195,00 zł )

Roboty wykonywane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zakwalifikowane zostały jako remonty bieżące i zamknęły się kwotą 59.999,03 ( w tym z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego 47.000 zł )

# DZIAŁ  900 -  GOSPOPDARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Modernizacja ujęcia wody przy ul. Ceglanej w Czaplinku.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 30.03.2004r. Wykonawcą robót było PIŚ EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Gmina uzyskała decyzję pozwolenia wodno-prawnego na zmodernizowane ujęcie i stację wodociągową oraz decyzję pozwolenia na użytkowanie ujęcia i stacji wodociągowej.

Wartość zadania ogółem – 1.851.945,59zł., w tym:

-      75.000,00 zł  dotacja z budżetu państwa,

-      98.700,00 zł  subwencja AWRSP O/T w Szczecinie

-      30.000,00 zł  środki z GFOŚ

- 248.131,00 zł  środki pochodzące z umorzenia części kwoty udzielonej

pożyczki ze NFOŚiGW na przedsięwzięcie ekologiczne,

- 1.400.114,59 zł. środki własne

Koszt  roku 2004 – 373.702,09 zł. (środki własne)

- Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i Młyńskiej w Czaplinku.

Został opracowany projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w ul. Drahimskiej oraz w ulicach Słoneczna, Rzeczna i Młyńska. Wykonawcą projektu jest firma Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Sanitarnych Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka. W ramach tej samej umowy wykonany został projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ul. Szczecineckiej w Czaplinku, odprowadzającej wody opadowe z posesji i pasa drogowego na osiedlu „Wiejska” w Czaplinku do Kanału Czaplinek.

Koszt opracowanych projektów zamyka się kwotą 26.600,-zł. brutto.

Płatność roku 2004 – 12.000,00 zł. (środki własne).  Kwota 14.600 ulokowana została na rachunku wydatków które nie wygasły z upływem roku 2004.

# DZIAŁ  921 -  KULTURA I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO.

- Adaptacja  piwnic na poszerzenie lokalu Izby Muzealnej w Czaplinku,

ul. Rynek 1 i 2.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę -   Zakład Budowlano-Remontowy Zbigniewa Kubaczyka z Połczyna Zdroju w czasie od  29.12.2003r.  do 15.12.2004r.

W wyniku adaptacji uzyskano pomieszczenia: 2 sale, hall, magazynek i WC o łącznej pow. użytkowej 93,73 m2. Wykonawcę wyłoniono w przetargu w roku 2003.

Koszt całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 190.360,55 zł., w tym:

-   50.000,00 zł. dotacja z Fundacji Kultury;

- 140.360,55zł. środki własne.

Wydatki roku 2004 - 132.767,00 zł. (środki własne)

# DZIAŁ  926 -  KULTURA   FIZYCZNA   I   SPORT.

- Projekt budowlany hali widowiskowo – sportowej.

Został opracowany projekt budowlany przez Mazowieckie Biuro Projektów „MAPRO” z Płocka za kwotę 54.900,-zl. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wniosek

o dofinansowanie ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych na kwotę 1.430.055 zł. oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na kwotę 2.714.479,50 zł., który nie uzyskał dofinansowania w rundzie aplikacyjnej 2004r. Opracowano także studium wykonalności inwestycji.

Dotychczasowe koszty na dzień 31.12.2004r. – 81.821,-zł. (środki własne). W roku 2004 poniesiono wydatki w kwocie 26.921 zł.

Inwestycje Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Budowa przydomowej  oczyszczalni ścieków przy ul. Leśników 27 w Czaplinku.

W 2003r. zakupiono przydomową oczyszczalnię ścieków. Dokonano zgłoszenia   montażu jej przy budynku komunalnym przy ul. Leśników w Czaplinku, ale nie uzys-kano pozwolenia ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. na jej zainstalowanie na terenie miasta Czaplinka, które posiada zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej. Podjęto decyzję o wykorzystaniu oczyszczalni przy budynkach komunalnych na terenach wiejskich .

Dotychczasowe koszty – 5.794,52zł., w tym wydatki w roku 2004 – 1.393,52 zł.

- Budowa zbiorników bezodpływowych na potrzeby sal wiejskich w m.  Czarne Małe, Czarne Wielkie i Machliny.

W roku 2003  opracowano projekt budowlany zbiorników bezodpływowych i uzys-kano  pozwolenie na budowę. W roku 2004  zainstalowano 3 zbiorniki, o pojemności 3,0 m3 każdy,   przy sali wiejskiej w m. Czarne Małe, Czarne Wielkie i Machliny.

Poniesione koszty – 12.274,59 zł., z czego wydatki w roku 2004 – 8.475,35zł.