Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego o cenę na wykonanie zadania pn. „Remont węzła sanitarnego w obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Prosinko, gm. Czaplinek”

PROJEKT UMOWY

Umowa   Nr  …………………

Zawarta w dniu   …………………  pomiędzy:

Gminą Czaplinek, 78-550 Czaplinek ul. Rynek 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Czaplinka, w imieniu którego działa ……………………

a ………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………...

o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na remoncie węzła sanitarnego w obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Prosinko 6, gm. Czaplinek, na działce nr 68/1 obręb Prosinko.

- Zakres rzeczowy prac obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie pomieszczeń 1/07 i 1/08 według projektu budowlanego branży architektoniczno-konstrukcyjnej;

- wykonanie robót sanitarnych w pełnym zakresie pomieszczeń 1/07 i 1/08 w zakresie sieci wod-kan oraz centralnego ogrzewania według projektu budowlanego branży sanitarnej;

- wykonanie robót elektrycznych w pełnym zakresie pomieszczeń 1/07 i 1/08 według projektu budowlanego branży instalacji elektrycznej.

- Roboty elektryczne należy rozszerzyć o wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej montowanej na ścianie w pomieszczeniu 1/02 oraz jej zasilenie z istniejącej szafki licznikowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Nowe przewody układane w pomieszczeniach 1/07 i 1/08 należy doprowadzić do rozdzielnicy elektrycznej; niezbędny zakres prac należy wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej. Prace elektryczne należy zakończyć wykonaniem badań elektrycznych wraz z oświadczeniem o gotowości instalacji przyłączanej. Po wykonaniu ustalonego zakresu robót, pomieszczenia 1/07 i 1/08 będą użytkowane z wykorzystaniem nowych instalacji w zakresie sieci wod-kan i elektrycznej, natomiast instalacja C.O., po sprawdzeniu szczelności powietrzem, zamknie się w obrębie tych pomieszczeń i pozostanie nieczynna do czasu wykonania robót centralnego ogrzewania w pełnym zakresie wynikającym z projektu budowlanego branży sanitarnej.

- Zamówienia udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania określonych przez umowę czynności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte umową zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, z materiałów własnych, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

( 2

- Termin wykonania robót objętych umową ustala się do dnia: 18.12.2017 r.

- Terminem zakończenia prac, o których mowa w § 1 jest dzień zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę o zakończeniu robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

( 3

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających,

- przejęcia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego robót w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia ich wykonania,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i:

- zakupu oraz montażu znaków, instrukcji i podręcznego sprzętu ppoż. i bhp,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu  robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (np. pożar) oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania,

- zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi,

- poniesienie wszelkich kosztów związanych z usunięciem ewentualnych szkód,

- skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych – przed zgłoszeniem robót do odbioru,

- wykonania dokumentacji powykonawczej zrealizowanego zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa geodezyjnego i kartograficznego, o ile będzie wymagana,

- wykonania innych robót w ramach ryzyka wykonawcy, tj. wszelkich robót demontażowych, montażowych, budowlanych, instalacyjnych, transportowych - nie ujętych w przedmiarach robót oraz wszelkich uzgodnień, badań i dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością.

( 4

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy               w wysokości: ………………………………… zł netto (słownie: ……………………. netto) plus podatek VAT 23% w kwocie …………….., co stanowi łącznie ……………….zł brutto (słownie: …………………………………………………brutto).

( 5

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT (końcowej) - wystawionej i płatnej po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i jego protokolarnym odbiorze.

2. Podstawą wystawienia faktury VAT i rozliczenia wykonania przedmiotu umowy będzie  protokół odbioru końcowego robót.

3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ( 3 ust. 2 punkt 11 i 12, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z winy Wykonawcy.

( 6

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi dokumentami rozliczeniowymi.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia.

( 7

- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie pełnił:

………………………………………………………………………………………………..

- Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie będzie:

……………………………………………………………………………………………......

( 8

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres 60 miesięcy. Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w ( 1 gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.

( 9

- Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości j.n.:

- za zwłokę w odbiorze od Zamawiającego terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości j.n.:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

( 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).

§ 12

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 13

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

( 14

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

( 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA