ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2005 R.

EFEKTY  WAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH

w    roku  2005.

# DZIAŁ  010      ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

- Budowa kanalizacji w kierunku Starego Drawska.

## Zadanie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej”.

Wykonawcą robót była firma EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina.

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Przygotowane pod względem technicznym i formalnym nieruchomości zostały przełączone do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Przygotowywane jest przez Stowarzyszenie końcowe rozliczenie projektu.

Dotychczas poniesione koszty –  260.979,76 zł. z tego płatność w roku 2005 – 233.616,78 zł. ( w tym 161.569,17 zł. ze środków pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na przedsięwzięcie ekologiczne)

Zakres rzeczowy wykonanego zadania:

- kanalizacja sanitarna tłoczna PE ø 63 – 90 mm -  8.834 mb,

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC ø 315 mm – 15,0 mb,

- przyłącza PE ø 40 – 63 mm – 2.073,0 mb,

- pompownie z kręgów betonowych  ø 800 mm – 37 szt.

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie St.Drawsko – Drahimek i w obrębie m. Drahimek

Opracowano w roku 2004r. projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej m. Drahimek oraz  projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów odprowadzającej ścieki z Ośrodków Wypoczynkowych „Kusy Dwór”, „Zodiak” i gospodarstwa agroturystycznego.

Uzyskano decyzję  pozwolenia na budowę. Zadanie jest przygotowane pod kątem formalno-prawnym do realizacji. Złożony został wniosek do ZPORR o dofinansowanie zadania w kwocie 621.703,00 zł., który przeszedł etap formalny i techniczny. Decyzją Zarządu Województwa z dnia 08.08.2005r. projekt nie uzyskał dofinansowania w rundzie aplikacyjnej 2005r. Brak dofinansowania uniemożliwił realizację zadania w roku 2005.

Koszt ogółem – 35.753,60 zł. , w  roku 2005 – 12.329,60 zł. (środki własne)

# DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

- Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych w ul. Studziennej – projekt budowlany.

Został opracowany projekt budowlany przez  firmę „BUD MOR” Usługi Budownictwa, Ryszard Moraniec z Drawska Pom., i uzgodniony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

Poniesione koszty  w 2005r. – 5.800,00 zł. (środki własne).

- Wykonanie projektu modernizacji drogi wewnętrznej w Czaplinku od ul. Pławieńskiej do położonych tam terenów przemysłowych – projekt budowlany.

Został opracowany projekt budowlany drogi, wraz z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej i deszczowej w projektowanej drodze oraz projektem budowlanym oświetlenia drogi -  przez  firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DRObud” Sp. z o.o. ze Szczecinka.

Koszt projektu   – 15.006,00 zł. (środki własne). Koszty poniesione w 2005r.

Dział  630 – TURYSTYKA

- Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem pod Pomnik Papieża Jana Pawła II.

Przygotowano teren pod posadowienie pomnika oraz zagospodarowano teren wokół pomnika, tj. wykonano  nawierzchnie trawiaste, zamontowano 4 ławki parkowe oraz oświetlenie 4 latarniami parkowymi, z 3 dodatkowymi reflektorami. Wykonano remont nawierzchni ziemnych poprzez wymianę warstwy wierzchniej na kruszywo i wzmocnienie jej „Geokratą”.

Koszt robót – 45.031,03 zł. (środki własne) – koszty roku 2005.

- Zagospodarowanie nadbrzeża jez. Drawsko – projekt budowlany.

Wykonano koncepcję zagospodarowania plaży w Czaplinku i terenów przyległych bezpośrednio do plaży oraz projekt budowlany zagospodarowania plaży. Wykonawcą projektu było Biuro Obsługi Inwestycji „INTEGRA” z Poznania.

Uzyskano pozwolenie wodno- prawne.

Poniesione koszty – 25.691,98 zł. – środki własne ( z tego 3.731,98 zł. płatne ze środków niewygasających z upływem roku 2004 i 21.960,-zł. ze środków z budżetu 2005r.)

# DZIAŁ  710 -  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

- Przebudowa kaplicy cmentarnej w Czaplinku.

Wykonano projekt budowlany przebudowy kaplicy cmentarnej w Czaplinku z powiększeniem pomieszczenia głównego i budową chłodni na 3 stanowiska.

Poniesione koszty w roku 2005– 16.958,00 zł. (środki własne).

# DZIAŁ  750 -  ADMINISTRTACJA  PUBLICZNA

- Remont II piętra  UMiG w Czaplinku.

Dokonano sprawdzenia rozwiązań konstrukcyjnych i opracowano projekt budowlany przebudowy II piętra (pionu księgowości). Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa Marka Dutki z Koszalina za kwotę 6.100,- zł.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót – Zakład Remontowo-Budowlany, Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju.

W ramach przeprowadzonego remontu zostały przebudowane pomieszczenia księgowości budżetowej oraz podatków wraz z wykonaniem wejść do wymienionych pomieszczeń. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Zaadaptowano na cele biurowe część poddasza nieużytkowego.  Ponadto wykonano niezbędne prace zabezpieczające konstrukcję budynku polegające na odciążeniu stropu nad salą posiedzeń, wzmocnieniu istniejących podciągów oraz wzmocnieniu konstrukcji wieszarowej budynku i wymianie cząstkowej ścian konstrukcyjnych na parterze.

Wartość robót – 179.777,57 zł.  (środki własne). Koszt roku 2005.

# DZIAŁ  801 -  OŚWIATA   I   WYCHOWANIE

1. Termomodernizacja  Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

Opracowano projekt termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji przez firmę PUI „CONVIT” z Wałcza.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie jest przygotowywane w zakresie dokumentacji o  dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego poprzez Związek Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty.

Dotychczas poniesione koszty – 11.956,00 zł. (środki własne) Koszt roku 2005.

2. Przebudowa budynku szkolnego przy ul. Wałeckiej 49 na zaplecze administracyjno-socjalne.

Wykonano projekt budowlany przebudowy budynku szkolnego na zaplecze administracyjno-socjalne.

Projekt wykonała firma „CONVIT” z Wałcza.

Koszt dokumentacji – 23.058,00 zł. - płatność roku 2005, środki własne.

# DZIAŁ  900 -  GOSPOPDARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku.

Zakres rzeczowy zadania został ujęty w projekcie pn. „Rozbudowa sieci wod.-kan. w gminach Pojezierza Drawskiego przygotowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego do dofinansowania ze ZPORR z priorytetu 1.2.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną ale nie uzyskał wymaganego limitu punktów w ocenie technicznej dokonanej przez Panel Ekspertów, a złożone odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie.

W trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę robót – firmę PIŚ EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina, na realizację I etapu. W listopadzie 2005r. rozpoczęto realizację zadania. Termin umowny zakończenia robót – 31.05.2006r.

Do 31.12.2005r. wykonano sieć wodociągową ø 160 – mb 214,00.

Koszty poniesione od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2005r. – 46.933,38 zł.

Koszty  roku 2005 zamykają się kwotą – 33.677,74 zł. (kredyt bankowy).

- Wykonanie zabezpieczeń przepięciowych oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

Zainstalowano system elektroniczny zabezpieczeń przepięciowych 3 stopnia na oczyszczalni ścieków i przepompowni głównej.

Koszt inwestycji – 17.000,00 zł. - płatność roku 2005 (środki własne).

- Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wałecka 54 i 56 w Czaplinku.

Zadanie realizowane było wspólnie  ze Spółdzielnią Mieszkaniową przy ul. Wałeckiej 56 w Czaplinku na mocy podpisanego porozumienia  o wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Strony ustaliły partycypację w kosztach w wielkości 31% Spółdzielnia i 69% Urząd.

Wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót – firmę PIŚ EkoWodrol z Koszalina za kwotę 189.390,00 zł.

Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrane.

Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 197.072,32 zł., w tym koszty poniesione przez Gminę – 136.323,42 zł. , (środki własne) z tego 88.326,83 zł. ze środków pochodzących z  umorzenia części kwoty pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW na przedsięwzięcie ekologiczne).

Wykonany zakres rzeczowy:

- kanał grawitacyjny PVC ø 315 mm – 159,99 mb,

- kanał grawitacyjny PVC ø 200 mm – 86,29 mb,

- przyłącze PVC ø 160 mm – 48,41 mb.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i Młyńskiej w Czaplinku.

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej i Jagiellońskiej.

Dokonano wyboru wykonawcy w drodze postępowania przetargowego, którym została firma PIŚ EkoWodrol z Koszalina na budowę sieci w ul. Słonecznej i Młyńskiej.

Zadanie  w tym zakresie zostało wykonane i odebrane.

Poniesione koszty zamknęły się kwotą – 225.203,90 zł. , z tego w roku 2005 – 213.203,90 zł. (środki własne).

Wykonano zakres rzeczowy obejmujący:

- sieć wodociągową PVC ø 110 mm – 322 mb,

- przyłącza wodociągowe PE ø 40 mm – 16 mb,

- przyłącza wodociągowe PE ø 32 mm – 246 mb.

# DZIAŁ  926 -  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT.

- Przebudowa szatni na stadionie – projekt budowlany.

Opracowano projekt budowlany częściowej przebudowy budynku administracyjno-socjalnego Klubu „LECH” i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Kontraktu Wojewódzkiego na kwotę 151.512 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania, co uniemożliwiło jego realizację w 2005r.

Poniesione koszty w roku 2005 – 5.000,-zł. (środki własne).

- Modernizacja  Ośrodka  Sportów Wodnych w Czaplinku.

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu Ośrodka Sportów Wodnych przy ul. Nadbrzeże Drawskie w Czaplinku.

Założenia programowe koncepcji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

Poniesione koszty w roku 2005– 6.832,-zł. (środki własne).

- Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym w Czaplinku.

W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, którym został firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki z Drawska Pom. za kwotę 4.225.226,02 zł.

Z dniem 07.11.2005r. zostały rozpoczęte roboty budowlano-montażowe.

Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.400.000 zł.  Została podpisana umowa o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie. Umowa zakłada 3 transze dofinansowania: w roku 2005 – 100.000 zl., w roku 2006 – 200.000,- zl. i w roku 2007 – 1.100.000.

Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie do Urzędu marszałkowskiego w Szczecinie ze środków PFRON w kwocie 600.000 zł. Decyzja zapadnie w m-cu marcu 2006r.

Do 31 12.2005r. wykonano przyłącza wodociągowe, deszczowe i energetyczne do budynku hali oraz prowadzono prace polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych, z wytyczeniem ław pod część socjalno-techniczną.

Koszty robót na dzień 31.12.2005r. zamknął się kwotą – 502.136,84zł., z czego w roku 2005 – 420.315,84 zł. (w tym środki własne 320.315,84 zl. i 100.000,-zł. dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ).

- Opracowanie projektów boisk sportowych.

Zakupiono typowy projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki. Wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację hydrogeologiczną boisk przy ul. Parkowej i przy Gimnazjum w Czaplinku oraz przy Szkole Podstawowej w Broczynie.

Wykonano adaptację typowego projektu budowlanego boiska sportowego przy ul. Parkowej w Czaplinku.

Poniesione koszty w roku 2005 – 11.899,99 zł. (środki własne).

Inwestycje Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Budowa przydomowej  oczyszczalni ścieków przy ul. Leśników 27 w Czaplinku.

W 2003r. zakupiono przydomową oczyszczalnię ścieków. Dokonano zgłoszenia   zainstalowania  jej przy budynku komunalnym przy ul. Leśników w Czaplinku, ale nie uzyskano pozwolenia ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. na jej zainstalowanie na terenie miasta Czaplinka, które posiada zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej.

Dotychczasowe koszty – 5.794,52zł., w tym w roku 2005 – 0 .

- Gminne składowisko odpadów w m. Niwka.

W 2003r. opracowano mapę do celów projektowych na zamknięcie składowiska odpadów w m. Niwka, gm. Czaplinek. Opracowano dokumentację prac geologicznych i monitoringu

Dotychczasowy koszt – 1.600,-zł., w roku 2005 – 17.324 zł