Załącznik Nr 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r

EFEKTY  WAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH

w  roku   2002.

# DZIAŁ  010      ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

- Budowa sieci wodociągowej  w m.  Kuszewo, Sikory, Czarne Wielkie wraz

z modernizacją stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie.

Zadanie realizowane było od  dnia 23.01.2001r. przez firmę „EKO-WODROL” Sp. z o.o. w Koszalinie.

Zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 01.03.2002r.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmuje:

- sieć wodociągowa Ø 110 PCV – 8 996 mb

- sieć wodociągowa Ø 90 PCV  -  2 602 mb

- sieć wodociągowa Ø 63 PE     -  3 432 mb

- stacja wodociągowa                 -  1 kpl

- sieć wodociągowa Ø 50 PE     -   1 566 mb

- sieć wodociągowa Ø 40 PE     -   2 645 mb

- sieć wodociągowa Ø 32 PE     -      826 mb

- hydranty                                   -    18 szt.

- studnia odpowietrzająca          -     1 szt.

Na zadaniu zatrudnionych było 9 bezrobotnych na okres 3 m-cy w ramach robót publicznych.

Środki z Funduszu Pracy – 23.117,52zł.

W roku 2001 uzyskano dofinansowanie w formie dotacji  z budżetu państwa na zadania infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych w kwocie 104.300 zł. oraz subwencję z AWRSP O/T Szczecin w wysokości 238.866,-zł,  przekazano również do budżetu na ten cel kwotę 30.000 z GFOŚ i GW oraz uzyskano preferencyjny kredyt z BOŚ na realizację tego zadania w kwocie 300.000 zł.

Koszt zadania ogółem:    1.227.731,35 zł., z tego w roku 2002 – 376.774,36 zł.

- Budowa  wodociągu  w m.  Psie Głowy .

Wykonano  projekt budowlany wykonawczy sieci wodociągowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

Projekt sieci w m. Psie Głowy opracował Zakład Usług Projektowych K. Piątkowski  ze Szczecinka.

Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Programu SAPARD. Uzyskano promesę wydaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny Biuro SAPARD w Szczecinie.

Dofinansowanie nie będzie wyższe niż 46,63% kwalifikujących się do finansowania kosztów inwestycji.

Wydatki poniesione do 31.12.2002r. – 11.600,-zł.

- Budowa  wodociągu  do i w m.    Siemczyno.

Wybrano wykonawcę projektu budowlanego wykonawczego sieci w trybie przetargu nieograniczonego – Zakład Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego Jerzy Mikrzak z Koszalina. Termin opracowania dokumentacji 15.02.2003r.

W roku 2002r. wydatkowano kwotę – 2.723,02zł.

- Kanalizacja w kierunku Starego Drawska.

## Zadanie zostało zgłoszone do projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej”, który został zgłoszony do dofinansowania z programu PHARE 2002 „Spójność społeczno-gospodarcza”. Projekt uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie i Rady Komitetu Sterującego woj. zachodniopomorskiego.

Skierowany został do dalszego rozpatrzenia przez Komisję Europejską w Brukseli.

Poniesione nakłady – 3.572,65 zł.

# DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

- Budowa drogi gminnej w ul. Krętej w Czaplinku.

W roku 2001 została podpisana umowa z samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania  subwencją wysokości 187.311,11zł. z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w komponencie C-„Infrastruktura”.

Wykonawca na realizację zadania został wybrany w trybie procedur przetargowych  Banku Światowego. Roboty rozpoczęto od 01.10.2001r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.06.2002r.

Wykonany zakres rzeczowy obejmuje:

- drogę o nawierzchni z kostki „polbruk” o dł. 392 mb i pow. 2.421m2,

- chodnik z „polbruku” o dł. 647 mb i pow. 1.040 m2

- sieć deszczową  PCV Ø 300 (odwodnienie końcówki drogi w sąsiedztwie stacji trafo) – 25,0 mb.

Koszt zadania  ogółem - 391.198,42 zł., w  roku  2002 – 185.317,68 zł.

- Modernizacja drogi Broczyno – Łysinin.

## Zadanie zostało przygotowane pod kątem formalno-prawnym. Opracowany projekt został zatwierdzony przez Wojewódzki Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koszalinie.

Zadanie nie było realizowane w 2002r., gdyż po przedstawieniu kosztorysu wynikającego z dokumentacji ostatecznie nie uzyskało akceptacji Rady Miejskiej w Czaplinku, i odstąpiono od jego realizacji.

Poniesione wydatki- 3.049,10 zł.

- Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kołomąt.

Zadanie zostało przygotowane pod względem formalno-prawnym. Jest opracowany projekt budowlany oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Czyniono  zabiegi o uzyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych, w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy PHARE 2000 Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych ogłaszanych przez Euroregion Pomerania. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Poniesione wydatki w roku 2002 – 7.382,99 zł.

# DZIAŁ  700  -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

- Adaptacja byłego przedszkola na Osiedlu Wieszczów na mieszkania.

Rozpoczęcie robót nastąpiło z dniem 01.08.2001r. Przy realizacji zadania wykonawca zatrudnił 4 osoby bezrobotne z terenu Czaplinka na okres trwania budowy, tj. na okres 11-miesięcy oraz 8 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na okres 3-ch miesięcy.

Zadanie zostało wykonane w terminie, tj. do dnia 30.06.2002r.

Efektem rzeczowym jest uzyskanie 21 mieszkań., o łącznej pow. użytkowej  1.072,95 m2 i pow. użytkowej piwnic – 97,86 m2. Kubatura budynku – 3.353,45 m3.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, domofonową, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe), antenową RTV i telefoniczną.

Koszt całego zadania zamknął się kwotą – 1.253.959,15 zł. (środki własne).

z tego wydatki roku 2002 – 904.759,85 zł  przy czym 264.800 zł w ramach wydatków niewygasających roku 2001 i   638.959,85 zł z budżetu roku 2002.

# DZIAŁ  710 -  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

- Opracowanie projektu  planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego nie doprowadziły do wyboru wykonawcy ( zostały unieważnione w trybie art. 27b ust. 1 pkt. 1 ustawy o zam. publ. ).

Uzyskano zgodę  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienie z wolnej ręki.

Wydatki poniesione w 2002r. wynoszą 385,52 zł.

- Budowa przyłączy energetycznych do kaplic cmentarnych w m. Kluczewo i Broczyno.

W roku 2001 opracowano projekty budowlane wykonawcze i uzyskano pozwolenia na budowę domów pogrzebowych w m. Kluczewo i Broczyno.

W br. zostały wykonane przyłącza energetyczne przez Zakład Energetyczny Koszalin.

Dotychczas poniesione koszty – 11.779,12 zł., w roku 2002 - 1.780,-zł.

# DZIAŁ  900 -  GOSPOPDARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Modernizacja ujęcia wody przy ul. Ceglanej w Czaplinku.

## Wybrano wykonawcę robót, którym została firma PIŚ „EkoWodrol” Sp. z o.o. z Koszalina. Realizację zadania rozpoczęto 09.09.2002r. Umowny termin zakończenia zadania – 28.02.2004r.

Wykonawca zatrudniał w ramach robót publicznych 8 osób przez okres 3 m-cy i 2 osoby przez okres 2 m-cy.

Do końca roku wykonano:

- wiercenie  studni – szt. 5

- roboty rozbiórkowe budynku agregatu w 100%

- roboty budowlane budynku agregatu w 80%

- rozbiórkę składu opału w 100%

- rurociągi tłoczne ze studni w 60%

- kanalizację sanitarna wód popłucznych w 100%.

Koszt zadania od początku realizacji – 579.121,20zł. , z czego w roku 2002 wydatkowano  459.588,42 zł.

Na zadanie Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 75.000,-zł. oraz subwencję z AWRSP O/T w Szczecinie w kwocie 98.700,-zł.  Przekazano również do budżetu na ten cel kwotę 10.000 zł z GFOŚ I GW.

- Inwestycja wodno-kanalizacyjna na Osiedlu Wiejska.

Zadanie nie było realizowane w 2002r. (zmniejszenie dochodów)

- Modernizacja oczyszczalni ścieków.

W roku 2002 wydatkowano środki w kwocie – 33.890,39 zł.

W ramach tej kwoty zostały wykonane roboty dodatkowe zalecane do wykonania przez Komisję odbiorową, a nie ujęte w projektach budowlanych. Zadanie realizowano w ramach środków niewygasających roku 2001.

- Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Krętej.

Wykonano oświetlenie drogowe Osiedla Kręta obejmujące 10 punktów świetlnych.

Zadanie realizowane było przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Marek Witczak z Czaplinka.

Koszt całego zadania wyniósł – 16.578,54 zł. Zadanie było realizowane w ramach środków niewygasających roku 2001.

Czaplinek, dnia –  24.03.2003r.